PLANTA

Documento Estándar

de Licitación

bajo Donaciones AOD del Japón

Adquisición DE PLANTA

Agencia de Cooperación Internacional del Japón

(JICA)

Enero 2026

入札公告

（国名）国（実施機関名）は、日本の無償資金協力による「（案件名）」の入札を公示します。（調達するプラントの内容を一言で表す。）を調達するもので、詳細は以下のとおりです。

Invitación a la Licitación

Fecha: [indicar la fecha de emisión del Llamado a Licitación]

Contratante: [indicar el nombre del Contratante]

País: [indicar el país del Contratante]

Nombre del Proyecto: [indicar el nombre del Proyecto]

1. El Gobierno de [indicar el nombre del país] ha recibido una donación de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) para sufragar el costo del Proyecto arriba mencionado y tiene la intención de aplicar parte de la donación a los pagos bajo los contratos para dicho Proyecto.

2. El Contratante arriba mencionado invita a los Licitantes elegibles a presentar Ofertas selladas para la construcción y terminación de [indicar una breve descripción de la planta y los servicios de instalación a ser adquiridos].

3. La Licitación será llevada a cabo a través de los procedimientos conformes con las Directrices de Adquisición aplicables a las Donaciones Japonesas, y está abierta a los licitantes que cumplan los requisitos definidos en el Documento de Licitación.

4. Los Licitantes que estén interesados podrán obtener información adicional e inspeccionar los Documentos de Licitación durante las horas de oficina en:

[indicar el nombre del Consultor]

Dirección: [indicar la dirección de correo del Consultor]

Horas de oficina: [indicar las horas de oficina]

Personal de Contacto: [indicar el nombre del funcionario encargado]

Teléfono: [indicar el número de teléfono]

Dirección de e-mail: [indicar la dirección de email]

5. Los Licitantes que estén interesados podrán comprar el Documento de Licitación, solicitándolo por escrito a la dirección indicada arriba, y realizando el pago de JPY [indicar el monto].

6. Las Ofertas deberán hacerse llegar a la dirección indicada arriba a más tardar a las [indicar la hora] del día [indicar la fecha].

7. Las Ofertas se abrirán en presencia de los representantes de los Licitantes que deseen asistir en las oficinas que se indican en el Documento de Licitación.

DOCUMENTO DE LICITACIÓN

para la

Adquisición de

[indicar el nombre de la Planta]

Contratante	: [indicar el nombre del Contratante]

País	: [indicar el nombre del país del Contratante]

Proyecto	: [indicar el nombre del Proyecto]

(mes de 20##)

(nombre del Consultor)

ÍNDICE

PARTE 1 - Procedimientos de Licitación

Sección I.	Instrucciones a los Licitantes

Sección II.	Datos de la Licitación

Sección III.	Criterios de Evaluación y Calificación

Sección IV.	Formularios de la Oferta

PARTE 2 - Requisitos del Contratante

Sección V.	Requisitos del Contratante

PARTE 3 - Condiciones del Contrato y Formularios del Contrato

Sección VI.	Condiciones Generales (CG)

Sección VII.	Condiciones Particulares (CP)

Sección VIII.	 Formularios del Contrato

PARTE 1 - Procedimientos de Licitación

Sección II. Datos de la Licitación (DDL)

Los Datos de la Licitación contienen información y disposiciones que son específicas para cada adquisición y que complementan lo dispuesto en la Sección I, Instrucciones a los Licitantes.

| A. Generalidades |  |
| --- | --- |
| IAL 1.1 | El Contratante es: [indicar el nombre del Contratante]. El Consultor es: [indicar el nombre del Consultor]. El nombre del Proyecto es: [indicar el nombre del Proyecto]. |
| IAL 2.1 | El Receptor es: [indicar el nombre del Receptor y la declaración de relación con el Contratante]. Se firmó el Acuerdo de Donación para el Proyecto entre JICA y el Receptor en la fecha de [indicar la fecha] por el monto de [indicar el monto] yenes japoneses. |
| IAL 2.2 | Las Directrices aplicables para la Adquisición bajo Donaciones AOD del Japón es: [indicar el nombre de las directrices]. |
| IAL 5.1 | La lista de los equipos y materiales cuyo "país de origen" está limitado será la siguiente; Nombre de equipos; Países de origen. 1.. 2.. 3.. 4.. 5.. 6.. 7.. |
| IAL 6.4 | Consulte el archivo adjunto a este DDL. |
| B. Contenido del Documento de Licitación |  |
| IAL 7.1 | La dirección del Consultor para obtener aclaraciones únicamente es: Atención: [indicar el nombre completo de la persona, si es aplicable] Dirección: [indicar la dirección de correo] Teléfono: [indicar el número de teléfono] E-mail: [indicar la(s) dirección(es) de e-mail] La fecha límite de entrega de la solicitud de aclaraciones será: [indicar hora, día, mes y año]. Las respuestas a la solicitud de aclaraciones se enviarán a más tardar: [indicar hora, día, mes y año]. |
| IAL 7. (opcional) | [Ejemplo: En caso de que se celebre la Reunión de Sitio] Se añadirá las siguientes subcláusulas, 7.4,7.5 y 7.6: 7.4 Se invitará al representante designado por el Licitante a asistir a la reunión previa a la licitación. La reunión tendrá como finalidad aclarar dudas y responder a preguntas con respecto a cualquier tema que se plantee durante esa etapa. 7.5 Se solicita que los Licitantes hagan llegar sus preguntas por escrito de manera que el Contratante las reciba a más tardar siete (7) días antes de la reunión. 7.6 El acta de la reunión previa a la licitación, de haber dicha reunión, incluyendo el texto de las preguntas formuladas por los Licitantes, sin identificar la fuente, y las respuestas dadas, junto con las respuestas preparadas después de la reunión, serán transmitidas prontamente a todos los Licitantes que obtuvieron el Documento de Licitación. Cualquier modificación al Documento de Licitación que pueda ser necesaria como resultado de la reunión previa a la licitación será hecha por el Contratante exclusivamente a través de la emisión de una adenda de conformidad con la cláusula 8 de las IAL, y no a través del acta de la reunión previa a la licitación. La no asistencia a la reunión previa a la licitación no será causal de descalificación de un Licitante. La reunión previa a la licitación se celebrará en el Sitio, el día ## de ###### de 202*. Los detalles de la reunión previa a la licitación se comunicarán a todos los Licitantes que hayan adquirido el Documento de Licitación. |
| C. Preparación de las Ofertas |  |
| IAL 10.1 | El idioma de la Oferta es: [indicar uno de los siguientes idiomas: inglés, español o francés]. |
| IAL 11.2 (g) | El Licitante deberá presentar los siguientes documentos adicionales en su Oferta Técnica: [ejemplo] - Certificado de Firma del emisor (todos los emisores en caso de JV) de la Carta Poder (autenticado por la Cámara de Comercio e Industria de Japón) |
| IAL 11.3 (c) | El Licitante deberá presentar los siguientes documentos adicionales en su Oferta de Precio: [Enumere cualquier documento adicional.] |
| IAL 14.3 e IAL | (Opción) La subcláusula 14.3 (e) y la cláusula 37 de las IAL serán eliminadas. |
| IAL 16 | (Opción) Los documentos que componen la Propuesta Técnica serán los siguientes: (a) «Lista de Especificaciones de la Planta/Equipo»; (b) «Cronograma de Diseño, Suministro e Instalación»; (c) «Plan de Salud y Seguridad»; (d) «Declaración de Métodos»; (e) Documentos que demuestren los servicios posventa de conformidad con la subcláusula 16.2 de las IAL; y (f) «Formulario FAB: Autorización del Fabricante» (si un elemento importante de la Planta no ha sido fabricado por el Licitante). |
| D. Presentación y Apertura de las Ofertas |  |
| IAL 22.1 | A efectos de la presentación de Ofertas únicamente, la dirección del Consultor es: Dirección: [indicar la dirección de correo] Horas de oficina: [indicar las horas de oficina] Atención: [indicar el nombre completo de la persona responsable] Teléfono: [indicar el número de teléfono] Dirección de e-mail: [indicar la dirección de e-mail] El plazo para la presentación de Ofertas es: Fecha: [indicar día, mes y año, por ejemplo, 15 de junio de 2018] Hora: [indicar hora, e identificar si es a.m. o p.m., por ejemplo, 10.30 a.m.] |
| IAL 25.1 | La apertura de las Ofertas Técnicas tendrá lugar en: Lugar: [indicar el nombre de lugar y la dirección] Fecha: [indicar día, mes y año, por ejemplo, 15 de junio de 2025] Hora: [indicar hora, e identificar si es a.m. o p.m., por ejemplo, 10.30 a.m.] |
| IAL 32.1 (b) | [Opción 1] En la evaluación no se tendrán en cuenta factores adicionales de evaluación. [Opción 2] En la evaluación se tendrán en cuenta los siguientes factores adicionales de evaluación. Los criterios y metodologías de evaluación se especificarán en la Sección III, Criterios de Evaluación y Calificación - ✓######### - ✓################## |
| F. Cláusulas Adicionales |  |
| IAL 37 (opcional) | [Opción 1] Se eliminará la cláusula 37, y la Lista de Precios de la Oferta «Lista- 5: Piezas de repuesto designadas» definida en la subcláusula 14.3 (e) no se incluirá en la Oferta de Precio. |
| IAL 40.2 (adicional) | [En caso de que se hayan aplicado factores de evaluación adicionales de conformidad con la subcláusula 32.1(b), se añadirá la siguiente subcláusula]. 40.2 Tras recibir la notificación del Consultor de conformidad con la subcláusula 40.1 de las IAL anterior, los Licitantes que no fueron seleccionados para la adjudicación podrán solicitar por escrito al Consultor que se les expliquen las razones por las cuales se evaluaron negativamente sus Ofertas según los factores de evaluación adicionales definidos en la subcláusula 32.1(b). |

Anexo para referencia sobre IAL 6.4:

- El Canje de Notas (C/N) del Proyecto (copia)

- El Acuerdo de Donación (A/D) del Proyecto (copia)

- La Nota Verbal con referencia al subpárrafo 6. (1) (a) del C/N (copia)

Sección III. Criterios de Evaluación y Calificación

Los Criterios de Evaluación y Calificación especifican los criterios para determinar la Propuesta Técnica que se ajusta sustancialmente a los requisitos, la Oferta evaluada como la más baja y las calificaciones del Licitante para ejecutar el Contrato. El Contratante seleccionará y adaptará los criterios relacionados con las características que sean esenciales para garantizar la ejecución satisfactoria de cada contrato específico.

- Evaluación de la Oferta Técnica

De acuerdo con la cláusula 30 de las IAL, la determinación que la Oferta Técnica se ajusta sustancialmente al Documento de Licitación comprenderá, entre otras cosas, la evaluación de la conformidad de la Propuesta Técnica del Licitante, en la cual se evaluará la capacidad técnica del Licitante para completar las Instalaciones de acuerdo con los siguientes términos. En base a esta evaluación, el Contratante determinará si la Propuesta Técnica se ajusta sustancialmente a los requisitos estipulados en la Sección V, Requisitos del Contratante.

Los criterios de evaluación para esta determinación consisten en lo siguiente:

(i)	integridad general de la Oferta y su grado de cumplimiento de los Requisitos del Contratante.

(ii)	conformidad de la Planta y los Servicios de Instalación ofrecidos con los criterios de rendimiento especificados en los Requisitos del Contratante.

(iii)	grado en que la Planta y los Servicios de Instalación propuestos sean apropiados para las condiciones ambientales y climáticas del sitio de las instalaciones.

(iv)	calidad, función y operación de todo método de control de procesos incluido en la Oferta.

(v)	tipo, cantidad y disponibilidad a largo plazo de los repuestos y los servicios de mantenimiento.

(vi)	movilización de los equipos clave de construcción y del personal en la ejecución de la Planta y los Servicios de Instalación.

(vii)	supervisión y control adecuados de la ejecución de la Planta y los Servicios de Instalación mediante la asignación apropiada del personal.

(viii)	planificación y programación de todas las actividades de trabajo de tal manera que las Instalaciones serán completadas a tiempo y que cumplirán todos los requisitos del Contrato conforme lo acredite el cronograma por etapas incluido en la Propuesta Técnica.

(ix)	ejecución de la Planta y los Servicios de Instalación en debida conformidad con todos los requisitos del Contrato, incluidos pero no de manera exclusiva los métodos y procedimientos de trabajo específicos.

(x)	realización de todas las operaciones para la ejecución de la Planta y los Servicios de Instalación en una manera segura y respetuosa del medio ambiente.

Cualquier Oferta que no cumpla los criterios mínimos aceptables de integridad, coherencia y detalle, ni los niveles mínimos (o máximos, según sea el caso) requeridos para las garantías de funcionamiento, será rechazada.

1.1 Personal

El Licitante deberá demostrar que cuenta con el personal para los cargos clave que reúnen los siguientes requisitos:

| No. | Cargo | Número mínimo de años |  | Otros requisitos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cargos similares | Experiencia total de trabajo |  |

El Licitante deberá proporcionar datos detallados sobre el personal propuesto para el Contrato junto con su experiencia en los Formularios PER en la Sección IV, Formularios de la Oferta.

  - Subcontratista/fabricante para elementos importantes de la Planta

Los Subcontratistas/fabricantes para los siguientes elementos importantes de la Planta deberán cumplir los siguientes criterios mínimos descritos abajo para cada elemento. El incumplimiento de estos requisitos será causa de rechazo del subcontratista/fabricante propuesto, mientras que la Oferta en sí seguirá siendo objeto de consideración.

| No. de ítem | Descripción de los ítems | Criterios mínimos a cumplir | Requisitos de presentación |
| --- | --- | --- | --- |

En el caso de que un Licitante tenga la intención de suministrar e instalar cualquiera de los elementos principales de la Planta enumerados anteriormente que no fabrica ni produzca, el Licitante deberá presentar, utilizando el Formulario FAB en la Sección IV, Formularios de la Oferta. Este documento confirmará que el Licitante ha sido debidamente autorizado por el fabricante o productor correspondiente para suministrar, instalar y prestar servicios posventa para la planta y el equipo pertinentes.

2. Calificación de los Licitantes

2.1. Elegibilidad

(1) Nacionalidad

El Licitante, o cada integrante de la JV (en caso de JV), deberá ser un ciudadano japonés controlado por personas físicas japonesas, tal como se describe en la subcláusula 4.3 de las IAL.

(2) Conflicto de intereses

El Licitante, o cada integrante de la JV (en caso de JV), no deberá tener ningún conflicto de intereses indicado en la subcláusula 4.2 de las IAL.

(3) Inelegibilidad por JICA

El Licitante, o cada integrante de la JV (en caso de JV), no deberá haber sido declarado inelegible por JICA, tal como se describe en la subcláusula 4.4 de las IAL.

(4) Integrantes de JV

En caso de JV, los integrantes de la JV no podrán ser más de tres.

2.2. Situación Financiera

Se presentarán los estados financieros de los últimos tres (3) años, que establezcan la solidez actual de la situación financiera del Licitante y la rentabilidad proyectada a largo plazo.

Como requisito mínimo, el patrimonio neto del Licitante, calculado como la diferencia entre el total de activos y el total de pasivos, deberá ser positivo.

Los Licitantes que hayan solicitado el inicio de los procedimientos de reorganización definidos en el Artículo 17 de la Ley de Reorganización de Empresas (Kaisha-Kosei-Ho, Ley No. 154 de 2002, Japón) o los procedimientos de rehabilitación definidos en el Artículo 21 de la Ley de Rehabilitación Civil (Minji-Saisei-Ho, Ley No. 225 de 1999, Japón), pero que no hayan recibido la decisión sobre el inicio de los procedimientos mencionados en dichos instrumentos, quedan excluidos de la licitación.

Este requisito se aplicará también a todos los integrantes de la JV, en caso de JV.

2.3. Experiencia Específica en el Extranjero

El Licitante deberá haber completado al menos [insertar número] proyectos específicos de construcción de plantas en el extranjero. Las obras específicas de construcción de plantas a las que se hace referencia en el presente documento serán [descripción de las obras específicas], con un valor de construcción no inferior a [insertar número] millones de yenes japoneses durante los últimos cinco (5) años como contratista principal.

El Licitante también deberá tener una experiencia mínima con resultados satisfactorios en las siguientes actividades clave en la planta y los servicios de instalación. Las actividades clave mínimas serán [enumerar las actividades indicando el número, la duración, el área o el volumen, según corresponda], durante los últimos cinco (5) años como contratista principal o integrante de una JV (*).

En el caso de una JV, todos los integrantes combinados deberán cumplir los requisitos mencionados anteriormente.

(*) En el caso de los contratos en los que el Licitante haya participado como integrante de una JV, se considerará solamente la porción del valor del contrato, que representa la participación del Licitante para satisfacer este requisito.

3. Evaluación de la Oferta de Precio

En la evaluación de la Oferta de Precio no se tendrán en cuenta los factores de evaluación adicionales sugeridos en la subcláusula 32.1(b) de las IAL.

o

Además de los criterios indicados en la subcláusula 32.1(a) de las IAL, se aplicarán los siguientes criterios como factores adicionales de evaluación.

Sección IV. Formularios de la Oferta

Los Formularios de la Oferta incluyen los formularios que se completarán como parte de su Oferta Técnica y/u Ofertas de Precio. El Contratante seleccionará y presentará los formularios necesarios para la evaluación y calificación de las Ofertas propuestas por los Licitantes.

Carta de la Oferta Técnica

Carta de la Oferta de Precio

Lista de Precios de la Oferta (subcláusula 14.3 de las IAL)

Lista-1: Planta/Equipo suministrado desde el extranjero

Lista-2: Planta/equipo suministrado desde dentro del País del Contratante

Lista-3: Servicios de Diseño

Lista-4: Servicios de Instalación y Otros Servicios

Lista-5: Piezas de repuesto designadas

Propuesta Técnica (cláusula 16 de las IAL)

- Planta propuesta a ser suministrada e instalada

- Metodología de diseño

- Lista de especificaciones para Planta/Equipo

- Declaración general sobre el método de instalación

- Cronograma de diseño, suministro e instalación

- Plan de Salud y Seguridad

- Formulario FAB: Autorización del Fabricante

- Formulario PER: Currículum vitae del personal propuesto

Calificación del Licitante (cláusula 17 de las IAL)

- Formulario ELE-1: Formulario de Información del Licitante

- Formulario ELE-2: Formulario de Información de los Integrantes de la JV

- Formulario ELE-3: Formulario de Información del Subcontratista

- Formulario FIN-1: Situación Financiera

- Formulario FIN-2: Facturación Promedio Anual

- Formulario EXP: Experiencia Específica

Formulario RCN: Reconocimiento de Cumplimiento de las Directrices para Adquisiciones financiadas por Donaciones AOD del Japón

[Para preparar esta Carta de la Oferta Técnica, use papel membrete que indique claramente el nombre completo y dirección comercial del Licitante.]

Carta de la Oferta Técnica

Fecha:	[indicar la fecha de presentación de la Oferta]

Proyecto:	[indicar el nombre del Proyecto]

A: [indicar el nombre completo del Contratante]

Nosotros, los suscritos, declaramos que:

(a)	Hemos examinado, sin tener reservas al respecto, el Documento de Licitación, incluidas las adendas emitidas de conformidad con la cláusula 8 de las Instrucciones a los Licitantes (IAL). [indicar el número y la fecha de emisión de cada adenda];

(b)	Cumplimos con los requisitos de elegibilidad establecidos en las cláusulas 4 y 5 de las IAL;

(c)	No presentamos ningún conflicto de intereses de conformidad con la cláusula 4 de las IAL;

(d)	Ofrecemos realizar el diseño, suministro e instalación, de conformidad con el Documento de Licitación, de las siguientes Instalaciones: [indicar una breve descripción de la Planta y los Servicios de Instalación];

(e)	Nuestra Oferta será válida por un periodo de sesenta (60) días a partir de la fecha límite de presentación de las Ofertas de conformidad con el Documento de Licitación, y la Oferta será de carácter vinculante para nosotros y podrá ser aceptada por ustedes en cualquier momento antes de que venza dicho plazo;

(f)	No estamos participando, como Licitante ni como subcontratista, en más de una Oferta en este proceso de licitación, de conformidad con la subcláusula 4.2(c) de las IAL;

(g)  Entendemos que ustedes no están en la obligación de aceptar la Oferta evaluada más baja ni cualquier otra Oferta que reciban; y

(h)	Por medio de la presente certificamos que hemos tomado medidas para asegurar que ninguna persona que actúa en nuestro nombre o representación participará en ningún tipo de fraude o corrupción.

Nombre del Licitante: [indicar el nombre del Licitante]

Nombre de la persona debidamente autorizada a firmar la Oferta en nombre del Licitante: [indicar el nombre completo de la persona debidamente autorizada a firmar la Oferta]

Cargo de la persona que firma la Oferta: [indicar el cargo de la persona que firma la Oferta]

Firma de la persona arriba nombrada: [indicar firma de la persona cuyo nombre y cargo se indican arriba]

Fecha de firma: [indicar día] de [indicar mes], [indicar año]

[Para preparar esta Carta de la Oferta de Precio, use papel membrete que indique claramente el nombre completo y dirección comercial del Licitante.]

Carta de la Oferta de Precio

Fecha: [indicar la fecha de presentación de la Oferta]

Proyecto: [indicar el nombre del Proyecto]

A: [indicar el nombre completo del Contratante]

Nosotros, los suscritos, declaramos que:

(a)	Hemos examinado, sin tener reservas al respecto, el Documento de Licitación, incluidas las adendas emitidas de conformidad con la cláusula 8 de las Instrucciones a los Licitantes (IAL). [indicar el número y la fecha de emisión de cada adenda];

(b)	Ofrecemos realizar el diseño, suministro e instalación, de conformidad con el Documento de Licitación, de las siguientes Instalaciones: [indicar una breve descripción de la Planta y los Servicios de Instalación];

(c)	El precio total de nuestra Oferta es: [indicar el Precio total de la Oferta en palabras y cifras];

i) Precio para la Lista-1: [indicar el precio de la Lista-1 en palabras y cifras]

ii) Precio para la Lista-2: [indicar el precio de la Lista-2 en palabras y cifras]

iii) Precio para la Lista-3: [indicar el precio de la Lista-3 en palabras y cifras]

iv) Precio para la Lista-4: [indicar el precio de la Lista-4 en palabras y cifras]

v) Precio para la Lista-5: [indicar el precio de la Lista-5 en palabras y cifras]

(d)	Nuestra Oferta será válida por un periodo de sesenta (60) días a partir de la fecha límite de presentación de las Ofertas de conformidad con el Documento de Licitación, y la Oferta será de carácter vinculante para nosotros y podrá ser aceptada por ustedes en cualquier momento antes de que venza dicho plazo; y

(e)	Entendemos que ustedes no están en la obligación de aceptar la Oferta evaluada como la más baja ni cualquier otra Oferta que reciban.

Nombre del Licitante: [indicar el nombre del Licitante]

Nombre de la persona debidamente autorizada a firmar la Oferta en nombre del Licitante: [indicar el nombre completo de la persona debidamente autorizada a firmar la Oferta]

Cargo de la persona que firma la Oferta: [indicar el cargo de la persona que firma la Oferta]

Firma de la persona arriba nombrada: [indicar firma de la persona cuyo nombre y cargo se indican arriba]

Fecha de firma: [indicar día] de [indicar mes], [indicar año]

Lista de Precios de la Oferta

Preámbulo

1. El Contrato se ejecutará en base al precio total de la suma global. Las Listas no ofrecen por lo general una descripción completa de la Planta a ser suministrada o de los Servicios que serán ejecutados bajo cada componente. Se esperará que los Licitantes hayan leído atentamente los Requisitos del Contratante y otras secciones del Documento de Licitación y examinado los planos para determinar el alcance global de los requisitos que se incluyen en cada componente antes de indicar las tarifas y los precios correspondientes. Las cantidades especificadas en la Lista de Precios (de haberlas) serán cantidades estimadas y no deben considerarse como las cantidades reales y correctas del elemento de la Planta y los Servicios de Instalación que el Contratista debe ejecutar.

- Los repuestos que el Contratante considere necesarios para la operación y mantenimiento de la Planta serán incluidos en la «Lista-5: Piezas de repuesto designadas» o en el precio de cada elemento de la Planta/Equipo en la «Lista- 1: Planta/Equipo suministrado desde el extranjero» o en la «Lista-2: Planta/Equipo suministrado desde dentro del País del Contratante». Solo las piezas de repuesto enumeradas en la «Lista-5: Piezas de repuesto designadas» estarán sujetas a la cláusula 37 del IAL, «Derecho del Contratante de variar las cantidades de piezas de repuesto».

- Salvo se disponga lo contrario en el Contrato, las tarifas y los precios cotizados en la Lista de Precios completada incluirán todo lo relacionado con el diseño, las instalaciones de construcción, la mano de obra, la supervisión, los materiales, el montaje, el mantenimiento, el seguro, las utilidades, los impuestos y los derechos (excluyendo los impuestos y derechos que estén exentos o que corran a cargo del Receptor, de conformidad con la Nota Verbal indicada en la subcláusula 14.5 de las IAL), así como todos los riesgos generales, responsabilidades y obligaciones explícitos o implícitos en el Contrato.

- El costo total del cumplimiento de la obligación en virtud del Contrato se incluirá en los componentes de la Lista de Precios completada. En los casos en que no se incluyan componentes, se considerará que el costo está incluido en las tarifas o precios establecidos para los componentes de la Planta y los Servicios de Instalación relacionados.

Lista-1: Planta/Equipo Suministrado desde el Exterior (fuera del País del Contratante)

| No. de artículo | Descripción de la Planta/Equipo | País de origen | Cantidad y unidad física (1) | Precio unitario (EXW) | Precio unitario (2) | Precio por artículo (1)*(2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Precio total de la Lista-1 |  |  |

Lista-2: Planta/Equipo Suministrado desde dentro del País del Contratante

| No. de artículo | Descripción de la Planta/del Equipo | Cantidad y unidad física (1) | Precio unitario (EXW) | Precio EXW por artículo (1)*(2) | Precio para transporte (3) | Precio total por artículo (1)*(2)+(3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Precio total de la Lista-2 |  |  |

Nombre del Licitante: [indicar el nombre completo del Licitante]

[firma de la persona que firma la Oferta]

Firma del Licitante

Fecha: [indicar la fecha]

Lista-3: Servicios de Diseño

[Costos para expertos]

| No. | Descripción de expertos | Días de participación | Precio unitario | Funciones en los servicios de diseño | Precio por experto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Subtotal |  |

[Otros costos]

| Descripción de costo | Desglose del costo | Precio por artículo |
| --- | --- | --- |
| Ej. Prueba de resistencia al flujo de agua |  |  |
|  | Subtotal |  |

|  | Precio total de la Lista-3 |  |
| --- | --- | --- |

Nombre del Licitante: [indicar el nombre completo del Licitante]

[firma de la persona que firma la Oferta]

Firma del Licitante

Fecha: [indicar la fecha]

Lista-4: Servicios de Instalación y Otros Servicios

| No. | Descripción* de Servicios | Precio por Servicio | Desglose del precio* |
| --- | --- | --- | --- |
| INSTALACIÓN |  |  |  |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| OTROS SERVICIOS |  |  |  |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
|  | Precio Total de la Lista-4 |  |  |

*: El Licitante describirá detalladamente el desglose de precios de cada servicio, basándose en su estimación de costos.

Nombre del Licitante: [indicar el nombre completo del Licitante]

[firma de la persona que firma la Oferta]

Firma del Licitante

Fecha: [indicar la fecha]

Lista-5: Piezas de repuesto designadas

| No. del artículo | Descripción | Fabricante y número de modelo | Número de artículo de la Planta/Equipo en cuestión | Cantidad (1) | Precio unitario (2) | Precio total por artículo (1)*(2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Total for Schedule-5 |  |  |

Nombre del Licitante: [indicar el nombre completo del Licitante]

[firma de la persona que firma la Oferta]

Firma del Licitante

Fecha: [indicar la fecha]

Propuesta Técnica

Planta propuesta para suministrar e instalar

Metodología de diseño

Lista de especificaciones para Planta/Equipo

Declaración general sobre el método de instalación

Cronograma de diseño, suministro e instalación

(Ejemplo)

|  | 2025 |  |  |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sept | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sept | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar |
| Ejecución del Contrato |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Estudio del Sitio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseño |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fabricación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inspección de fábrica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Embarque |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Trabajos de Instalación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prueba de funcionamiento y ajuste |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Instrucción de Operación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Entrega |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Nombre del Licitante: [indicar el nombre completo del Licitante]

[Firma de la persona que firma la Oferta]

Firma del Licitante

Fecha: [indicar la fecha]

*) El calendario se presentará en forma de diagrama de barras, que abarcará todos los trabajos de la Planta y los Servicios de Instalación con suficiente detalle, tales como el estudio del sitio, el diseño, la fabricación, el embarque, el transporte terrestre, los trabajos de instalación, el ajuste, la prueba de funcionamiento y la entrega.

.

Plan de Salud y Seguridad

El Licitante deberá presentar un plan básico y las políticas de gestión y operación de la seguridad general para la totalidad de los trabajos de instalación en el Sitio, incorporando todos los elementos que se indican a continuación.

El Contratista determinará las políticas básicas para la gestión de la seguridad teniendo en cuenta el alcance de los trabajos de instalación, el entorno donde se ejecutan los trabajos, las leyes y reglamentos pertinentes del país Receptor y los Documentos del Contrato.  También se recomienda describir las políticas básicas de la oficina central en Japón.

(1) Políticas básicas para la gestión de la seguridad

(2) Estructura organizativa interna para la gestión de la seguridad

(3) Promoción del Ciclo PHVA

(4) Monitoreo

(5) Educación y capacitación en salud y seguridad

(6) Actividades voluntarias de gestión de la salud y la seguridad

(7) Intercambio de información

(8) Respuesta a emergencias y circunstancias imprevistas

Formulario FAB: Autorización del Fabricante

[Esta carta de autorización deberá llevar la firma de una persona debidamente autorizada para suscribir documentos que obliguen al fabricante.]

Fecha: [indicar la fecha de presentación de la Oferta]

A: [indicar el nombre completo del Contratante]

POR CUANTO

Nosotros, [indicar el nombre completo del fabricante o de su representante autorizado], como fabricantes oficiales de [indicar el tipo de bienes fabricados], con fábricas ubicadas en [indicar la dirección completa de las fábricas del fabricante], mediante el presente instrumento, autorizamos a [indicar el nombre completo del Licitante] presentar una Oferta con el propósito de suministrar los siguientes bienes de nuestra fabricación [indicar el nombre y/o una breve descripción de los bienes], y posteriormente negociar y firmar el Contrato.

Por este medio extendemos nuestro aval y plena garantía de conformidad con el Contrato, con respecto a los bienes ofrecidos por la firma antes mencionada.

Nombre: [indicar el nombre completo de la persona que suscriba esta autorización]

En carácter de [indicar la capacidad jurídica de la persona que suscriba esta autorización]

Firma: [indicar la firma de la persona cuyo nombre y capacidad se mencionan arriba]

Debidamente autorizado para firmar esta autorización por y en nombre de: [indicar el nombre completo del Fabricante]

Fechado en el día _________de_________, _______ [indicar la fecha de la firma]

Formulario PER: Currículum vitae del personal propuesto

[Los Licitantes proporcionará los nombres del personal debidamente calificado indicado en la Sección III, Criterios de Evaluación y Calificación, así como los datos sobre la experiencia del personal].

Nombre del Licitante:

| Cargo: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Información personal | Nombre: | Fecha de nacimiento: |
|  | Cualificaciones profesionales: |  |
|  | Títulos académicos: |  |
|  | Competencia lingüística: [indicar lengua y niveles de expresión oral, lectura y escritura] |  |
| Empleo actual | Nombre de empresa: |  |
|  | Dirección de empresa: |  |
|  | Dirección de e-mail: | Contacto (responsable de personal): |
|  | Título del puesto: | Años con la empresa actual: |

[Los Licitantes deberán resumir la experiencia profesional de los últimos 20 años, en orden cronológico inverso.  Indiquen la experiencia técnica y de gestión particular relacionada con el proyecto del personal propuesto].

| Desde | Hasta | Experiencia Técnica y de Gestión Relevante |
| --- | --- | --- |
|  |  | Compañía: Proyecto: Puesto: Experiencia: |
|  |  | Compañía: Proyecto: Puesto: Experiencia: |
|  |  | Compañía: Proyecto: Puesto: Experiencia: |
|  |  | Compañía: Proyecto: Puesto: Experiencia: |
|  |  | Compañía: Proyecto: Puesto: Experiencia: |

Calificación del Licitante

Formulario ELE -1: Formulario de Información del Licitante

Fecha: 	[indicar día, mes y año]

[Los Licitantes deberán proporcionar la siguiente información.  Si se trata de una JV, el Licitante deberá proporcionar la información sobre el representante de la JV.]

Nombre jurídico del Licitante:

Si se trata de una JV, el nombre jurídico del integrante representante y cada integrante: [indicar el nombre completo de cada integrante de la JV y especificar el integrante representante.]

Dirección jurídica del Licitante en Japón:

Representante autorizado del Licitante Nombre: Dirección: Número de teléfono E-mail:

Año de constitución del Licitante: [indicar mes y año]

Año de creación del Departamento o Sección de Obras en el Extranjero: [indicar mes y año]

#) Se adjuntan el organigrama y la lista de Directores Ejecutivos. Se aceptan el organigrama y la lista en japonés sin traducción.

Formulario ELE -2: Formulario de Información de los Integrantes de la JV

Fecha: 	[indicar día, mes y año]

[El formulario siguiente es adicional al Formulario ELE-1, y deberá ser completado para proporcionar información relacionada a cada integrante de la JV, que no sea el miembro representante, si el Licitante es una JV.]

Nombre jurídico del Licitante:

Nombre jurídico del integrante de la JV: [indicar nombre completo del integrante de la JV]

Dirección jurídica del integrante de la JV en Japón:

Representante autorizado del integrante de la JV Nombre: Título: Número de teléfono E-mail:

Año de constitución del integrante de la JV: [indicar mes y año]

#) Se adjuntan el organigrama y la lista de Directores Ejecutivos. Se aceptan el organigrama y la lista en japonés sin traducción.

Formulario ELE -3: Formulario de Información del Subcontratista

Fecha: [indicar el día, mes y año]

[El formulario siguiente es adicional a los Formularios ELE-1 y ELE-2 (si corresponda), y deberá ser completado para proporcionar información relacionada al subcontratista /fabricante (de haberlo) que el Licitante se propone contratar para ejecutar las actividades clave estipuladas en el subfactor 1.2 de los Criterios de Evaluación y Calificación de la Sección III.]

Nombre jurídico del Licitante:

Nombre jurídico del Subcontratista:

País de registro del Subcontratista:

Información del representante autorizado del Subcontratista Nombre: Título: Número de Teléfono: E-mail:

Año de constitución del Subcontratista: [indicar el mes y el año de constitución]

#) Se adjuntan el organigrama y la lista de Directores Ejecutivos. Se aceptan el organigrama y la lista en japonés sin traducción.

Formulario FIN -1: Situación Financiera

[El siguiente cuadro deberá ser completado por el Licitante, o en caso de JV, por cada uno de sus integrantes, y por el subcontratista, indicando “el Nombre jurídico del integrante de la JV” o “el Nombre jurídico del subcontratista”.  Se deberán adjuntar los documentos que se requieran en este formulario.]

Fecha: [indicar día, mes y año]

Nombre jurídico del Licitante: [indicar el nombre completo]

Nombre jurídico del integrante de la JV: [indicar el nombre completo]

Nombre jurídico del subcontratista: [indicar el nombre completo]

| Tipo de información financiera | Información histórica por los últimos 5 años (monto en millones de yenes japoneses) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 |
| Información del Balance General |  |  |  |  |  |
| Activo Total |  |  |  |  |  |
| Pasivo Total |  |  |  |  |  |
| Patrimonio Neto |  |  |  |  |  |
| Activo Corriente |  |  |  |  |  |
| Pasivo Corriente |  |  |  |  |  |
| Capital de Trabajo |  |  |  |  |  |
| Información del Estado de Resultados |  |  |  |  |  |
| Total de Ingresos |  |  |  |  |  |
| Beneficio Bruto |  |  |  |  |  |
| Beneficio Operativo |  |  |  |  |  |
| Beneficio Ordinario |  |  |  |  |  |
| Utilidades antes de impuestos |  |  |  |  |  |
| Utilidades después de impuestos |  |  |  |  |  |
| Información del Estado de Flujos de Caja |  |  |  |  |  |
| Flujos de Caja provenientes de las operaciones |  |  |  |  |  |

El Licitante, o todos los integrantes de la JV en caso de JV, proporcionará(n) copias de los estados financieros, incluyendo el Balance y la Cuenta de Resultados de los últimos dos (2) años fiscales.  Se aceptan estados financieros redactados en japonés sin traducción.

Los estados financieros deberán:

(a)	reflejar la situación financiera de la entidad o entidades legales que forma(n) parte del Licitante, y no la de la(s) entidad(es) afiliada(s) (tale(s) como empresa(s) matriz(ces), compañías del grupo o subsidiarias) del Licitante salvo que éstas formen parte del Licitante bajo un acuerdo de JV;

(b)	estar auditados o certificados de manera independiente de acuerdo con la legislación local;

(c)	estar completos, incluyendo todas las notas a los estados financieros; y

(d)	corresponder a periodos contables ya cerrados y auditados.

Formulario FIN -2: Facturación Promedio Anual

[El siguiente cuadro deberá ser completado por el Licitante, o en caso de JV, por cada uno de sus integrantes, y por el Subcontratista, indicando “el Nombre jurídico del integrante de la JV” o “el nombre jurídico del Subcontratista”.]

Fecha: [indicar día, mes y año]

Nombre jurídico del Licitante: [indicar el nombre completo]

Nombre jurídico del integrante de la JV: [indicar el nombre completo]

Nombre jurídico del Subcontratista: [indicar el nombre completo]

(Unidad: mil yenes japoneses)

| Información sobre la facturación anual |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Año | Monto en Japón | Monto fuera de Japón | Monto Total |
| Año 1 |  |  |  |
| Año 2 |  |  |  |
| Año 3 |  |  |  |
| Año 4 |  |  |  |
| Año 5 |  |  |  |
| Año 6 |  |  |  |
| Año 7 |  |  |  |
| Año 8 |  |  |  |
| Año 9 |  |  |  |
| Año 10 |  |  |  |
| Facturación Promedio Anual* |  |  |  |

* Importe total de los tres (3) últimos años dividido por tres (3).

Formulario EXP: Experiencia Específica

[El siguiente cuadro deberá ser completado por el Licitante, o en caso de JV, por cada uno de sus integrantes, indicando “el Nombre jurídico del integrante de la JV".]

Fecha: [indicar el día, mes y año]

Nombre jurídico del Licitante: [indicar el nombre completo]

Nombre jurídico del integrante de la JV: [indicar el nombre completo]

[El Licitante deberá identificar los contratos que demuestran experiencias continuas de conformidad con la Sección III, Criterios de Evaluación y Calificación, 2.3 y enumerar los contratos de manera cronológica, según las fechas de comienzo.]

| Experiencia Específica |  |  |
| --- | --- | --- |
| Año de inicio | Año de terminación | Identificación del contrato |
|  |  | Nombre del contrato: Breve descripción del contrato realizado por el Licitante: [describir brevemente el contrato realizado] Monto del contrato*: Nombre del Contratante: Dirección: País: |

*indicar en yenes japoneses

Formulario RCN

Reconocimiento de Cumplimiento de las Directrices para Adquisiciones financiadas por Donaciones AOD del Japón

A) 	Yo, [indicar nombre y cargo del signatario autorizado], siendo debidamente autorizado por [indicar nombre del Licitante/integrantes de la JV] (en adelante denominado(s) el “Licitante”) para ejecutar este Reconocimiento de Cumplimiento de las Directrices para Adquisiciones financiadas por Donaciones AOD del Japón, por la presente certifico en nombre del Licitante y de mí mismo que:

    - toda la información proporcionada en la Oferta presentada por el Licitante y por sus subcontratistas [indicar el nombre del Proyecto] es, al leal saber y entender mío y del Licitante, verdadera, correcta y precisa; y

    - el Licitante o cualquiera de sus subcontratistas no ha tomado, directa o indirectamente, ninguna acción que sea o constituya un acto o práctica corrupta o fraudulenta, y no está sujeto a ningún conflicto de intereses como se estipula en la sección relevante de las Directrices y del Documento de Licitación.

B)	Yo certifico, en nombre del Licitante y sus subcontratistas, que si fuera seleccionado para realizar las obras y los servicios relacionados con el Contrato, el Licitante y sus subcontratistas ejecutarán tales obras y servicios en continuo cumplimiento con los términos y condiciones del Contrato.

C)	Yo además certifico, en nombre del Licitante y sus subcontratistas, que si se solicita al Licitante y a cualquiera de sus subcontratistas, directa o indirectamente, participar en cualquier práctica corrupta o fraudulenta bajo cualquier ley aplicable, tales como el pago de un reembolso, en cualquier momento o en cualquier etapa del proceso de contratación tales como negociaciones, ejecución o implementación de contrato (incluyendo sus enmiendas), el Licitante deberá informar de todos los hechos pertinentes relativos a tal solicitud a la sección correspondiente en JICA (cuyos detalles se especifican a continuación) de manera oportuna.

Oficina de información de JICA sobre fraude y corrupción

Sede de JICA: División de Asuntos Jurídicos, Departamento de Asuntos Generales

URL: https://www2.jica.go.jp/en/odainfo/index.php

Tel: +81 (0)3 5226 8850

El Licitante reconoce y acepta que la obligación de información mencionada anteriormente no afectará en modo alguno las responsabilidades, obligaciones o derechos del Licitante, bajo las leyes pertinentes, reglamentos, contratos, directrices u otros, de revelar o reportar tal solicitud u otra información a cualquier otra persona(s) incluyendo al Contratante o de tomar cualquier otra acción, requerida o permitida, de ser tomada por el Licitante.   El Licitante además reconoce y acepta que JICA no participa ni es responsable del proceso de adquisición de forma alguna.

D)	Si cualquiera de las declaraciones hechas en este documento posteriormente se demuestra que son falsas o incorrectas sobre la base de hechos posteriormente determinados, o si alguna de las garantías o acuerdos realizados en este documento no se cumple, el Licitante aceptará, acatará, y no objetará ninguna medida adoptada por el Contratante y ninguna de las sanciones impuestas o acciones tomadas por JICA.

_____________________________ Signatario autorizado

[indicar el nombre del signatario; título]

Por y en nombre del

[indicar el nombre del Licitante]

Fecha: [indicar la fecha]

PARTE 2 - Requisitos del Contratante

Sección V. Requisitos del Contratante

La Sección V. Requisitos del Contratante contiene el Alcance de la Planta y los Servicios de Instalación, las Especificaciones, los Planos y la Información Complementaria para el Contrato.

Índice

Alcance del Suministro de Planta y Servicios de Instalación a cargo del Contratista

Alcance del Trabajo y Suministro a Cargo del Contratante

Requisitos Generales

Especificaciones

Planos

Información Complementaria

Informe de Investigación del Sitio

En caso de la Oferta presentada por un Joint Venture, indicar el nombre del Joint Venture como Licitante.

La persona que firma la Oferta tendrá el Poder Notarial proporcionado por el Licitante, que se incluirá en la Oferta Técnica.

En caso de una Oferta presentada por un Joint Venture, indicar el nombre del Joint Venture como Licitante.

. Precio unitario que incluye el transporte y otros servicios locales necesarios para hacer llegar la Panta/el Equipo a sus destinos finales.

. Precio por artículo en concepto de transporte interno y otros servicios para hacer llegar la Planta/el Equipo a sus destinos finales.