（案）

変  更  契  約  書（第　○　回）

独立行政法人国際協力機構（以下「発注者」という。）と【受注者名（組織名）】（以下「受注者」という。）とは、○○○○年○月○日付にて締結した業務実施契約書「○○○国△△△プロジェクト」、○○○○年□月□日付にて締結した「変更契約書」、○○○○年△月▽日付にて締結した「変更契約書（第２回）」、○○○○年○月○日付にて締結した「変更契約書（第３回）」（以下「原契約書」という。）について、原契約書の一部を変更することに合意し、以下の各条項により変更契約（第○回）を締結する。

＊契約履行期間の変更が生じる場合、本条を記載。

第○条 原契約書の３．履行期間 「○○○○年○月○○日から○○○○年○月○○日まで」を 「○○○○年○月○○日から○○○○年○月○○日まで」に 変更する。

＊契約金額の変更が生じる場合、本条を記載するとともに、別紙として「変更契約金額内訳書」を添付。

第○条 原契約書の４．契約金額 「○，○○○，○○○円 （内 消費税及び地方消費税の合計額○○，○○○円）」を 「○，○○○，○○○円 （内 消費税及び地方消費税の合計額○○，○○○円）」に 変更し、併せて原契約書の附属書Ⅲ「契約金額内訳書」を、本変更契約書の別紙○「変更契約金額内訳書」のとおり変更する。

＊契約分割の回数や各期の時期を変更する場合、本条を記載。

第○条 原契約書本体の第○条（契約の分割）について、 「（契約の分割） 第○条 発注者及び受注者は、本契約の対象業務が、附属書Ⅱ「特記仕様書」に次の各号に掲げる契約期間に分割して記載されている業務のうち、第○期に係る業務であることを確認する。 （１）第○期：○○○○年○月～○○○○年○月 （２）第◎期：○○○○年○月～○○○○年○月 ２ 発注者及び受注者は、附属書Ⅱ「特記仕様書」に記載されている業務のうち、第◎期に係る業務については、本契約の終了後、発注者及び受注者で協議の上、別途契約書を締結して実施するものとする。」 を 「（契約の分割） 第○条 発注者及び受注者は、本契約の対象業務が、附属書Ⅱ「特記仕様書」に次の各号に掲げる契約期間に分割して記載されている業務のうち、第○期に係る業務であることを確認する。 （１）第○期：○○○○年○月～○○○○年○月 （２）第◎期：○○○○年○月～○○○○年○月 （３）第△期：○○○○年○月～○○○○年○月 （４）第□期：○○○○年○月～○○○○年○月 ２ 発注者及び受注者は、附属書Ⅱ「特記仕様書」に記載されている業務のうち、第◎期、第△期及び第□期に係る業務については、本契約の終了後、発注者及び受注者で協議の上、別途契約書を締結して実施するものとする。」 に変更する。

＊部分払に関する変更がある場合；

A-1)原契約書に記載の（一定の期間ごとの）部分払の回数、期間の変更が生じる場合、本条を記載。

第○条 原契約書本体の第○条（中間における役務提供額の確定及び部分払）について、 「（中間における役務提供額の確定及び部分払） 第○条 業務実施契約約款第17条第１項に定める契約金相当額の確定の対象とする一定の期間については、以下の各号のとおりとする。 （１）第１回：○○○○年○月～○○○○年○月 （２）第２回：○○○○年○月～○○○○年○月 ２ 算定基準となる費目は、旅費、直接人件費、その他原価、一般管理費等とする。」 を 「（中間における役務提供額の確定及び部分払） 第○条 業務実施契約約款第17条第１項に定める契約金相当額の確定の対象とする一定の期間については、以下の（各号の）とおりとする。 （１）第１回：○○○○年○月～○○○○年○月 （２）第２回：○○○○年○月～○○○○年○月 （３）第３回：○○○○年○月～○○○○年○月 ２ 算定基準となる費目は、旅費、直接人件費、その他原価、一般管理費等とする。」 に変更する。

A-2)原契約書に記載の（作業の区分ごとの）部分払の回数、作業の区分の変更が生じる場合、本条を記載。

第○条 原契約書本体の第○条（中間における役務提供額の確定及び部分払）について、 「（中間における役務提供額の確定及び部分払） 第○条 業務実施契約約款第17条第１項に定める契約金相当額の確定の対象とする作業の区分については、以下の各号のとおりとする。 （１）第１回： 附属書Ⅱ「特記仕様書」 ○．に示す業務の （○）～（○） （２）第２回： 附属書Ⅱ「特記仕様書」○．に示す業務の （○）～（○）」 を 「（中間における役務提供額の確定及び部分払） 第○条 業務実施契約約款第17条第１項に定める契約金相当額の確定の対象とする一定の期間については、以下の（各号の）とおりとする。 （１）第１回： 附属書Ⅱ「特記仕様書」 ○．に示す業務の （○）～（○） （２）第２回： 別紙○「変更特記仕様書」○．に示す業務の （○）～（○） （３）第３回： 別紙○「変更特記仕様書」○．に示す業務の （○）～（○）」 に変更する。

A-3）原契約書に記載の（一定の期間ごとと作業の区分ごとを併用した）部分払の回数、期間や作業区分の変更が生じる場合、本条を記載。

第○条 原契約書本体の第○条（中間における役務提供額の確定及び部分払）について、 「（中間における役務提供額の確定及び部分払） 第○条 業務実施契約約款第17条第１項に定める契約金相当額の確定の対象とする一定の期間及び作業の区分については、以下の各号のとおりとする。 （１）第１回（一定の期間）： ○○○○年○月～○○○○年○月 （２）第２回（作業の区分）： 附属書Ⅱ「特記仕様書」○．に示す業務の（○） （３）第３回（一定の期間）： ○○○○年○月～○○○○年○月 ２ 一定の期間による場合の算定基準となる費目は、旅費、直接人件費、その他原価、一般管理費等とする。」 を 「（中間における役務提供額の確定及び部分払） 第○条 業務実施契約約款第17条第１項に定める契約金相当額の確定の対象とする一定の期間及び作業の区分については、以下の各号のとおりとする。 （１）第１回（一定の期間）： ○○○○年○月～○○○○年○月 （２）第２回（作業の区分）： 別紙○「変更特記仕様書」○．に示す業務の（○） （３）第３回（作業の区分）： 別紙○「変更特記仕様書」○．に示す業務の（○） （４）第４回（一定の期間）： ○○○○年○月～○○○○年○月 ２ 一定の期間による場合の算定基準となる費目は、旅費、直接人件費、その他原価、一般管理費等とする。」 に変更する。

B-1) 原契約では部分払あり → 契約変更後は（一定の期間ごと/作業の区分ごとの）部分払なしの場合、本条を記載。

第○条 原契約書本体の、 「（中間における役務提供額の確定及び部分払） 第○条 業務実施契約約款第17条第１項に定める契約金相当額の確定の対象とする一定の期間については、以下の（各号の）とおりとする。 （１）第１回：○○○○年○月～○○○○年○月 （２）第２回：○○○○年○月～○○○○年○月 ２ 算定基準となる費目は、旅費、直接人件費、その他原価、一般管理費等とする。」 を削除する。

C-1) 原契約に部分払なし → 契約変更後は（一定の期間ごとの）部分払ありの場合、本条を記載。

第○条 原契約書本体に、 「（中間における役務提供額の確定及び部分払） 第○条 業務実施契約約款第17条第１項に定める契約金相当額の確定の対象とする一定の期間については、以下の（各号の）とおりとする。 （１）第１回：○○○○年○月～○○○○年○月 （２）第２回：○○○○年○月～○○○○年○月 ２ 算定基準となる費目は、旅費、直接人件費、その他原価、一般管理費等とする。」 を追加する。

C-2）原契約に部分払なし → 契約変更後に（作業の区分ごとの）部分払ありの場合、本条を記載。

第○条 原契約書本体に、 「（中間における役務提供額の確定及び部分払） 第○条 業務実施契約約款第17条第１項に定める契約金相当額の確定の対象とする作業の区分については、以下の（各号の）とおりとする。 （１）第１回： 別紙○「変更特記仕様書」○．に示す業務の （○）～（○） （２）第２回： 別紙○「変更特記仕様書」○．に示す業務の （○）～（○）」 を追加する。

C-3)原契約に部分払なし → 契約変更後に（一定の期間ごとと作業の区分ごとを併用した）部分払ありの場合、本条を記載。

第○条 原契約書本体に、 「（中間における役務提供額の確定及び部分払） 第○条 業務実施契約約款第17条第１項に定める契約金相当額の確定の対象とする一定の期間及び作業の区分については、以下の（各号の）とおりとする。 （１）第１回（一定の期間）： ○○○○年○月～○○○○年○月 （２）第２回（作業の区分）： 別紙○「変更特記仕様書」○．に示す業務の（○） （３）第３回（一定の期間）： ○○○○年○月～○○○○年○月 ２ 一定の期間による場合の算定基準となる費目は、旅費、直接人件費、その他原価、一般管理費等とする。」 を追加する。

＊特記仕様書の変更が生じる場合、本条を記載するとともに、別紙として「変更特記仕様書」を添付する。

第○条 原契約書の附属書Ⅱ「特記仕様書」（以下「原仕様書」という。）の一部を、本変更契約書の別紙○「変更特記仕様書」のとおり変更する。

＊業務従事者名簿の変更が生じる場合、本条を記載するとともに、別紙として「変更業務従事者名簿」を添付する。

第○条 原契約書の附属書Ⅳ「業務従事者名簿」を、本変更契約書の別紙○「変更業務従事者名簿」のとおり変更する。

第○条　　　この契約に定めのない事項については、原契約書のとおりとする。

この契約の証として、本書２通を作成し、発注者・受注者両者記名押印のうえ、各自１通を保有する。

○○○○年○月○○日

| 発注者 東京都千代田区二番町５番地２５ 独立行政法人国際協力機構 契約担当役 理 事 ○○ ○○ | 受注者 ＜住所＞ ＜組織名＞ ＜代表者役職名＞ ○○ ○○ |
| --- | --- |