Traducción No Oficial

En caso de que exista una diferencia en la interpretación entre la versión en inglés y la versión en español, la versión en inglés prevalecerá sobre la versión en español.

GUÍA DE EVALUACIÓN PARA PRECALIFICACIÓN Y LICITACIÓN BAJO PRÉSTAMOS DE AOD DEL JBIC

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

(NO INCLUYE SERVICIOS DE CONSULTORÍA)

Banco de Cooperación Internacional del Japón

(JBIC)

Junio 2000

(Modificado en Enero 2007)

- Prefacio

・Esta Guía de Evaluación ha sido elaborada por la división del Banco de Cooperación Internacional del Japón, que en adelante y a lo largo de estos documentos se denominará JBIC, para ser utilizada por los Prestatarios de Préstamos de AOD del JBIC (el término “Prestatario”, tal como se utiliza en el presente documento, también se refiere al Organismo Ejecutor de proyectos financiados con préstamos de AOD del JBIC) en la evaluación de precalificación y licitación, según lo estipulado en las Normas para Adquisiciones con préstamos de AOD del JBIC, con fecha Octubre 1999 (de aquí en adelante referido como Normas para Adquisiciones).

・De manera específica, el presente documento tiene el objeto de ayudar a los Prestatarios en la evaluación de precalificación y propuestas por medio de Licitación Pública Internacional (LPI) así como por Licitación Internacional Limitada (LIL). Así mismo, su aplicación será de utilidad, con las modificaciones pertinentes, para los Prestatarios en evaluaciones de licitaciones bajo Licitación Pública Local (LPL). Se recomienda su uso ya que los procedimientos que incorpora han sido desarrollados a través de la amplia experiencia y práctica internacional, además que cumple con las Normas para Adquisiciones. En caso existan ambigüedades o discrepancias entre esta Guía de Evaluación y lo estipulado en el Contratos de Préstamo o en los documentos de precalificación/licitación, prevalecerán las estipulaciones del Contrato de Préstamo o documentos de precalificación/licitación sobre la Guía de Evaluación.

Asimismo, cabe señalar que, de acuerdo a lo estipulado en las Condiciones de Contrato de Préstamo, JBIC está autorizado para publicar la descripción del contrato, los nombres y nacionalidad de los licitantes, los precios ofertados, el nombre y nacionalidad de los adjudicatarios del contrato y los precios del mismo.

El presente documento cuenta con la autorización del Banco Mundial, así como del Banco de Desarrollo de Asia para utilizar sus formularios estándar de evaluación y las guías de precalificación y licitación como base para elaborar la presente Guía de Evaluación.

Se invita a todos los interesados a dirigir sus comentarios, sobre su experiencia con el uso de esta guía de Evaluación, a la siguiente dirección:

Procurement Policy and Supervision Division

Project Development Department

Banco de Cooperación Internacional del Japón

Ohtemachi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8144, Japón

Telephone: +81 3 5218-9611

Facsimile: +81 3 5218-9640

Página web: http://www.jbic.go.jp

Correo Electrónico: pdds@jbic.go.jp

- Modificación de Enero 2007

Las modificaciones contenidas en esta Guía, Enero 2007, han sido efectuadas en consideración a la política operacional vigente del JBIC con respecto a las evaluaciones de la precalificación y licitación y para claridad de la Guía de Evaluación con el objetivo de lograr una mayor comprensión.

Además de algunas correcciones de edición, también se incluyen los documentos modelo para el Informe de Evaluación de Precalificación.

Tabla de Contenido

Prefacio	i

Modificación de Enero 2007	ii

Cómo utilizar esta Guía   	1

Sección I. Principios de Evaluación  	3

Sección II. Evaluación de Precalificación	6

Sección III. Evaluación de Ofertas  	11

Generalidades	11

Procedimiento de Evaluación de Ofertas  	13

- Información Básica y Proceso de Licitación	13

- Examinación Preliminar de Propuestas	15

- Determinación de las propuestas que cumplen sustancialmente con los     requerimientos	17

- Análisis Detallado de Propuestas	20

- Determinación de Adjudicación	25

Anexo I. Formatos Modelo para el Informe de Evaluación de Precalificación	29

Tabla 1.  Identificación	33

Tabla 2.  Proceso de Precalificación	34

Tabla 3.  Eliminación Preliminar del Solicitante bajo el criterio

Aprueba/Desaprueba	35

Tabla 4.  Resumen de la Evaluación de Precalificación	36

Tabla 5.  Resultados de la Precalificación	38

Anexo I-1.     Lista de Comprobación del Resumen de Evaluación de Precalificación	39

Anexo II.  Formatos Modelo del Informe de Evaluación de Propuestas	40

Tabla 1. Identificación	45

Tabla 2. Proceso de la Licitación	46

Tabla 3. Entrega y Apertura de Ofertas	47

Tabla 4. Precios de la Propuesta (según su lectura)	 48

Tabla 5. Examinación Preliminar	49

Tabla 6. Correcciones y Descuentos Incondicionales	50

Tabla 7. Tasas de Cambio	51

Tabla 8. Conversión Monetaria	 52

Tabla 9. Adiciones, Ajustes y Costeo de Variaciones.	.53

Tabla 10. Propuesta de Adjudicación del Contrato	54

Anexo II-1. Lista de Comprobación de Apertura de Ofertas	55

Anexo II-2. Examinación Preliminar	56

Anexo II-3. Lista de Comprobación del Resumen de la Evaluación de Propuestas	57

Cómo Utilizar Esta Guía

1.   La guía de evaluación y los formularios contenidos en el presente documento, proporcionan estructuras típicas de organización y procedimientos paso a paso para la evaluación de precalificación y licitación solicitada a través del LPI. En todas las instancias, los procedimientos de precalificación y licitación, incluyendo la evaluación, deberán seguir las Instrucciones para Solicitantes (IPS) para precalificación e Instrucciones para Postores (IPP) para licitaciones en los documentos de precalificación y licitación utilizados.

2.   JBIC ha elaborado un Documento Modelo de Precalificación (DMP) y un Documento Modelo de Licitación (DML) cuyo uso se recomienda a los Prestatarios en la conducción de los procedimientos de LPI y precalificación para los préstamos de AOD otorgados por el JBIC. Los siguientes DMP y DML se encuentran disponibles:

(a) 	Precalificación (PQ)

(b)	Adquisición de Bienes (Bienes)

(c)	Construcción de Obras Civiles (Obras)

(d) 	Construcción de Obras Civiles - Contratos Pequeños (Obras Menores)

(e) 	Suministro e Instalación de Equipos y Plantas (Planta)

3.   La guía y los formatos modelo presentados en este documento se basan en las Instrucciones para Solicitantes (IPS) del Documento Modelo de Precalificación (DMP) y en las Instrucciones para Postores (IPP) que se encuentran en el Documento Modelo de Licitación (DML)

4.   Se espera que los lectores tomen en cuenta  que la evaluación y el informe resultante no necesariamente deberán ser extensos. La adquisición de bienes ordinarios normalmente se efectuará de manera rápida y su evaluación será más fácil. En general, la complejidad de la evaluación reside en obras civiles de envergadura y suministro e instalación de plantas y equipos industriales. El Informe de Evaluación deberá incluir los formatos, adjuntos en el Anexo I y Anexo II, los mismos que podrán modificarse para adecuarse a los requisitos de los documentos de precalificación y licitación. El informe deberá incluir anexos pertinentes para la explicación de detalles sobre la evaluación de la precalificación y oferta o mostrar controversias específicas en el texto o en los montos presentados en la solicitud y la oferta. Se deberá hacer uso extensivo de referencias cruzadas, así como de referencias conexas a las cláusulas de los documentos de precalificación y licitación.

5.   Si un proyecto de gran envergadura es dividido en varios contratos similares de menor envergadura, las solicitudes y las propuestas se presentan por contratos individuales (contrato fraccionado o lote) o en un grupo de contratos similares (paquete). La adjudicación se hará a la combinación que ofrezca el menor costo para el Cliente.

6.   Se espera que los prestatarios analicen esta guía y los formatos de evaluación durante la preparación del proyecto, a fin de evaluar apropiadamente la capacidad gerencial y administrativa necesaria para la evaluación de la precalificación y la licitación. El JBIC recomienda emplear consultores de experiencia que brinden asistencia durante la evaluación de contratos complejos. En el presente documento se explica el papel de los consultores en la evaluación de precalificación y licitación. Los costos de contratación de consultores pueden formar parte de los fondos del préstamo de AOD del JBIC, si así se acordara en el Contrato de Préstamo.

Sección I. Principios de Evaluación

| 1) Principios Básicos | El trabajo de evaluación se deberá conducir estrictamente de manera imparcial y justa, con la debida atención a los aspectos económicos, de eficiencia, transparencia y sin discriminación alguna de los postores postulantes, principios generales establecidos en la Normas para Adquisiciones (Sección 1.01 (c)). |
| --- | --- |
| 2) Organismos de Evaluación | Se espera que los organismos de evaluación sean establecidos por el Prestatario de Préstamos de AOD del JBIC. Por ejemplo, el organismo deberá constar de tres niveles: (1) el Departamento o Unidad responsable a cargo en el Organismo Ejecutor, (2) un Comité de Evaluaciones autorizado establecido dentro o fuera del Organismo Ejecutor, (3) una autoridad estatal superior, si fuese necesario. Sin embargo, se debe indicar que la designación y autoridad de las organizaciones de evaluación deberán estar en completa concordancia con las leyes y normas vigentes en el país del Prestatario. Es preferible que el Prestatario especifique en forma clara, los roles y responsabilidades durante el procedimiento de evaluación, asumidos por cada una de las partes: del Organismo Ejecutor, del Comité de Evaluación y de las autoridades reguladoras superiores, así como del consultor involucrado en la labor evaluativa. Los Miembros del Comité de Evaluación deberán seleccionarse siguiendo las leyes y normas del país del Prestatario. Los miembros generalmente incluyen, pero no se limitan, al representante del Organismo Ejecutor, a la autoridad técnica y al consultor involucrado en la labor evaluativa cuya presencia se recomienda enfáticamente en el proceso de evaluación. |
| 3) El Papel del Consultor | Cuando se contrata un consultor con el fin de brindar asistencia al Prestatario en la evaluación de precalificación y licitación para proyectos financiados con Préstamos de AOD del JBIC, se espera que el consultor apoye y ayude en el proceso de evaluación, así mismo, se exige que el Prestatario mantenga una óptima comunicación con el consultor durante el procedimiento de evaluación. El Informe de Evaluación preparado por el consultor deberá ser entendido con claridad por los miembros del Organismo Ejecutor y por el Comité de Evaluación, y si el Comité de Evaluación lo requiriese, el consultor deberá brindar las aclaraciones pertinentes. Para dicho efecto, se recomienda enfáticamente que el consultor esté presente durante las reuniones del Comité de Evaluación. En caso de diferencia de opiniones en los resultados de la evaluación, entre el Prestatario y el consultor, deberá redactarse un informe final de evaluación indicando claramente dichas diferencias. El consultor puede presentar una copia de su informe de evaluación directamente a JBIC (Normas para la Contratación de Consultores bajo Préstamos de AOD del JBIC, Sección 2.02 (3)). |
| 4) Acta de Reuniones | Es conveniente que el Prestatario mantenga un registro de las reuniones del Comité de Evaluación para la conclusión de los resultados de evaluación y que dicho registro se incluya en el informe de evaluación. |
| 5) Auditoria | Con el fin de garantizar la transparencia en los procedimientos de adquisición con Préstamos de AOD del JBIC, es conveniente que el Prestatario adopte un sistema autorizado de auditoria, que le permita garantizar un procedimiento de adquisiciones justo e imparcial, siguiendo las Normas para Adquisiciones y respetando las leyes y normas del país del Prestatario. La función de auditoria podrá ser proporcionada por la agencia gubernamental autorizada del Prestatario o por terceros, correspondientes a organizaciones profesionales. |
| 6) Cumplimiento del Programa de Evaluación | Se deberá cumplir con la fecha programada para la invitación a la licitación, establecida en los documentos de precalificación. Los resultados de precalificación deberán darse a conocer a los Solicitantes dentro de un determinado número de días después de la fecha de entrega, tal como se indica en las “Instrucciones para los Solicitantes”. El periodo de evaluación de precalificación conveniente, desde la fecha límite de entrega de propuestas hasta la autorización del resultado de evaluación por parte del Prestatario, es de dos a tres meses. Igualmente, se deberá cumplir con la fecha programada de adjudicación indicada en los documentos de licitación, evitándose realizar extensiones en la fecha de validez de la oferta. El período de evaluación conveniente, desde la apertura de las propuestas hasta la autorización del resultado de evaluación por parte del Prestatario, es de dos a tres meses máximo, aún en el caso de proyectos de gran envergadura. |

Recuadro 1. Participación de los Consultores En proyectos financiados por Préstamos de AOD del JBIC, se ha dado casos en los que el Prestatario preparaba sus propios Informes de Evaluación, los cuales no necesariamente coincidían con los Informes de Evaluación de los Consultores. Asimismo, se han presentado casos en los cuales no se permitía la presencia de los consultores en las Reuniones del Comité de Evaluación organizados por el Prestatario, en las que se llegaba a conclusiones diferentes a las propuestas por el consultor. Cuando existen diferencias en las conclusiones de evaluación entre el Prestatario y el consultor, JBIC exige una explicación de las razones subyacentes las cuales deberán revisarse antes de convenirse en el contenido del Informe de Evaluación. Es imperativo que los consultores tengan total participación en los procedimientos de evaluación de precalificación y licitación. En el Informe de Evaluación se deberá explicar detalladamente las diferencias de conclusión, si hubiera discrepancias entre el Prestatario y los consultores.

- Sección II. Evaluación de Precalificación

| 1) Objetivos de la Precalificación | En principio, se requiere de un procedimiento de precalificación para seleccionar a los posibles contratistas y proveedores para contratos con Préstamos de AOD del JBIC de gran escala o que requieran servicios complejos y de alta especialización (Normas para Adquisiciones, Sección 3.02). Los objetivos de la precalificación son los que a continuación se detallan: - Garantizar que las invitaciones a la licitación se extiendan sólo a postores calificados técnica y financieramente, y evitar que licitantes no calificados sean los ganadores de la licitación como consecuencia de una evaluación superficial. - Evitar el gasto que significa presentar una oferta a aquellos posibles postores que estén insuficientemente calificados individualmente y dar un incentivo a estos postores potenciales para que formen una asociación que pueda darles una mayor oportunidad de salir con éxito. - Limitar de antemano el número de postores a una cantidad manejable, a fin que el Prestatario pueda conducir sin dificultad el procedimiento de licitación y evaluación cuando se prevé un gran número de participantes. El procedimiento de precalificación se deberá conducir estrictamente a fin de asegurar la calidad en la adquisición. |
| --- | --- |
| 2) Elegibilidad | La elegibilidad de los postores se deberá analizar principalmente en los tres puntos descritos a continuación: - El postor deberá ser de un país de origen elegible para recibir préstamos, según se estipula en el Contrato de Préstamo; - El postor o cualquiera de sus asociados no deberán presentar conflicto de intereses alguno con el proyecto (Normas para Adquisiciones, Sección 1.04); y - Ninguna firma que presente una propuesta ya sea individualmente o asociada (joint venture) podrá ser subcontratista en el mismo proceso de licitación. Una firma, si participa en calidad de subcontratista en una propuesta podrá participar en más de una propuesta, pero solo en dicha condición. |
| 3) Criterios de Evaluación para la precalificación | Es conveniente que los Criterios de Precalificación sean preparados al mismo tiempo que los Documentos de Precalificación. Los criterios de Precalificación deberán elaborarse a más tardar antes de la fecha de cierre de entrega de las Precalificaciones. Asimismo, estos criterios no deberán modificarse durante el proceso de Evaluación de Precalificaciones. Se requiere la revisión y acuerdo del JBIC de los Criterios de Evaluación de Precalificaciones, si así se indicara en las estipulaciones del contrato de Préstamo. |
| 4) Procedimiento de Evaluación | Etapa 1, “Examinación Preliminar”, es evaluar la formalidad documentaria requerida en los Documentos de Precalificación, para cada licitante aplicando los criterios de aprueba/desaprueba. Es necesario efectuar la confirmación uno por uno, para confirmar que los documentos entregados y sus formatos estén de acuerdo con los requerimientos. En esta etapa será descalificado el Postor que haya omitido la entrega o le falte cualquiera de los documentos requeridos considerados importantes. Etapa 2, “Evaluación de Precalificación” es verificar si los documentos entregados cumplen con los criterios de precalificación utilizando el criterio aprueba/desaprueba. Si el nivel de requisitos de calificación es muy alto, se tenderá a limitar el número de postores, y en caso inverso, se tenderá a permitir que postores no calificados sean aprobados para la licitación. Por lo tanto, los requisitos de precalificación deberán ser establecidos cuidadosamente para cada proyecto. En principio, se descalificará al solicitante que no cumpla con alguno de los requisitos de precalificación. La evaluación deberá realizarse siguiendo los criterios establecidos previamente, y el método deberá basarse en una evaluación absoluta y no en una evaluación comparativa. A continuación se detallan los puntos a considerarse en el establecimiento de criterios y en la conducción de la evaluación. (1) Experiencia General Los documentos de Precalificación generalmente indican los requerimientos mínimos para: - Volumen de facturación anual - Experiencia exitosa en proyectos de similar naturaleza y complejidad (Coeficiente de producción anual para la actividad clave de construcción, experiencia en proyectos en el país indicado y en países similares, si es necesario) (2) Capacidad del Personal - Experiencia del candidato preferencial y alternativo para la gestión clave y cargos de especialistas. (3) Capacidad del Equipo - Tipo, características, cantidad mínima y disponibilidad del equipo principal. (4) Situación Financiera - Capacidad de flujo de efectivo (Normas para Adquisiciones Anexo 1, Párrafo 4(1)) - Solidez de situación financiera. (5) Antecedentes de Litigios - Información exacta sobre cualquier litigio o arbitraje que se derive de contratos concluidos o todavía en ejecución (Normas para Adquisiciones, Anexo 1, Párrafo 5). |

| 5) Evaluación de sociedades (joint ventures), Consorcios y Subcontratistas | La evaluación de sociedades (joint ventures) y consorcios se deberá llevar a cabo basándose en las “Normas para Adquisiciones”, Anexo 1. Párrafo 6. Serán sujetos de evaluación los subcontratistas, proveedores o fabricantes a cargo de los componentes más importantes del contrato. Las sociedades (joint ventures), consorcios o acuerdos con subcontratistas responsables de los componentes más importantes anunciados al momento de la precalificación, no deberán cambiarse por principio. Su alteración se hallará sometida a la aprobación por parte del Prestatario antes de la fecha límite de entrega de las ofertas (Normas para Adquisiciones, Anexo I, Párrafo 6). |
| --- | --- |
| 6) Evaluación de Contratos Fraccionados | En el caso de precalificación para contratos “fraccionados”, cada Solicitante deberá ser precalificado para el máximo número y tipos de contratos para los que el Solicitante cumpla con los requerimientos. (Véase Cómo Utilizar esta Guía 5. para contratos “fraccionados”.) |
| 7) Precalificaciones con Condicionalidad | En principio, ningún postor accederá a precalificación con condiciones. |
| 8) Limitación del número de postores | No se permite el establecimiento de límites en la cantidad de Solicitantes aprobados antes de la evaluación de precalificaciones. Todo Solicitante que cumpla con los criterios de precalificación especificados deberá poder acceder a la licitación. Sin embargo, es importante establecer criterios a fin que un número razonable de Solicitantes, generalmente no más de diez, sean calificados. No es conveniente contar con una cantidad excesiva de Postores en la licitación, ya que ello aumentaría la carga del Prestatario en la evaluación de propuestas. |

| 9) Revisión y Aprobación del JBIC | Los resultados de precalificación estarán sujetos a la revisión y acuerdo por parte del JBIC, si así estuviera estipulado en el Contrato de Préstamo. El Informe de Evaluación de Precalificaciones será entregado al JBIC con la firma autorizada del Prestatario. |
| --- | --- |

Recuadro 2. Contratistas sin Capacidad para la Implementación Se han presentado casos en los cuales el Prestatario ha flexibilizado los criterios de evaluación para precalificaciones y licitación con la intención de favorecer a un contratista en particular, resultando la adjudicación a contratistas con poca experiencia. En forma similar, ha habido casos en los que se han llevado a cabo evaluaciones técnicas de carácter subjetivo de contratistas sin suficiente capacidad de implementación, simplemente porque presentaban propuestas con precios más bajos. Dado que el JBIC establece una política básica a fin de mantener el criterio de no-discriminación entre postores, tal como se establece en las Normas para Adquisiciones, los detalles de los Informes de Evaluación cuya conclusión sea la de otorgar la adjudicación a postores sin suficiente capacidad, serán analizadas de manera rigurosa. Cuando este tipo de evaluaciones se lleva a cabo, se tiende a concluir en una evaluación extensa de ofertas y a demorar la adjudicación de contratos. Además, contratistas sin capacidad de implementación tienden a generar problemas durante la misma debido a su falta de capacidad técnica, a su escaso manejo de obras y pocos fondos destinados a la implementación, etc. El Prestatario finalmente deberá lidiar con la demora en la implementación y con el incremento del monto del contrato lo cual no es un resultado eficiente ni económico. Por lo tanto, el proceso de precalificación y la evaluación de ofertas deberán conducirse cuidadosamente con especial atención en los requerimientos técnicos y especificaciones indicadas en los documentos de licitación, y el Prestatario deberá evitar incurrir en evaluaciones que resulten en una selección de ofertas de bajo costo pero de baja calidad.

Procedimiento Típico de Precalificación para Contratos con Préstamos de AOD del JBIC

Etapa 1- Examinación Preliminar (Aprueba/Desaprueba)

1) Formalidad de la Solicitud 2) Información Completa 3) Elegibilidad de la Solicitud 3) Situación legal de la Solicitud

¿Cumple?

No

No

Sí

Etapa 2- Evaluación de Precalificación (Aprueba/Desaprueba)

1) Experiencia General - Volumen de Facturación Anual - Experiencia Exitosa en Proyectos de Similar Naturaleza y Complejidad - Coeficiente de Producción Anual para la Actividad Clave de Construcción - Experiencia en Proyectos en el País Indicado y en Países Similares 2) Capacidad del Personal - Experiencia del Candidato Preferencial y Alternativo para la Gestión Clave y Cargos de Especialistas 3) Capacidad de los Equipos - Tipo, Características, Cantidad mínima y Disponibilidad de Equipo clave 4) Situación Financiera - Capacidad de Flujo de Efectivo - Solidez de la Situación Financiera 5) Antecedentes de Litigios - Información exacta sobre cualquier litigio o arbitraje que se derive de contratos concluidos o todavía en ejecución

¿Precalificado?

No

Sí

Selección de Solicitantes Precalificados Entrega del Informe de Evaluación a JBIC

¿Aprobado por JBIC?

Sí

Determinación de Solicitantes Precalificados

Descalificado

- Sección III. Evaluación de Ofertas

- Generalidades

- 1. Objetivo de la Evaluación de Ofertas

El principal objetivo de la evaluación de ofertas es determinar la oferta evaluada como la más baja que cumpla sustancialmente con los requerimientos entre las propuestas entregadas antes de la fecha de cierre de ofertas, en el día especificado en los documentos de licitación. La oferta evaluada como la más baja, que cumpla sustancialmente con los requerimientos, no necesariamente puede ser la oferta de más bajo precio. A fin de determinar con precisión una propuesta con estas características, en concordancia con los términos y condiciones de los documentos de licitación, se deberá seguir un procedimiento sistemático de evaluación diseñado para cubrir todos los aspectos del proceso de evaluación.

- 2. Procedimientos de Licitación en Licitaciones Públicas Internacionales

El JBIC ha adoptado tres procedimientos de licitación internacional que podrán ser seleccionados por el Prestatario según los requerimientos de la naturaleza de la adquisición específica: (1) de Etapa Única: Un Sobre, (2) de Etapa Única: Dos Sobres, y (3) de Dos Etapas. El uso de procedimientos de Etapa Única: Dos Sobres y de Dos Etapas deberá tener la aprobación del JBIC y del Prestatario (Normas para Adquisiciones, Sección 2.03).

| 1) Etapa Única: Procedimiento de Licitación con Sistema de Un sólo Sobre | Etapa Única, Un-Sobre: En el procedimiento de Licitación con Sistema de Un Sólo Sobre, los postores presentan sus ofertas en un sobre conteniendo tanto el precio como la propuesta técnica, los cuales se abren públicamente en la fecha y hora establecida en los documentos de licitación. Las propuestas se evalúan y luego de la revisión y aprobación del JBIC, el contrato es adjudicado al postor evaluado como el más bajo. |
| --- | --- |
| 2) Etapa Única: Procedimiento de Licitación con Sistema de Dos Sobres | Etapa Única, Dos-Sobres: El procedimiento de licitación con sistema de Dos Sobres se aplica en el caso de obras, maquinaria y equipo para los cuales se debe preparar especificaciones técnicas completas en forma adelantada. En el sistema de Dos Sobres en Etapa Única, los postores simultáneamente presentan dos sobre sellados, uno conteniendo la propuesta técnica y el otro con el precio de la propuesta. Inicialmente sólo las propuestas técnicas se abren en la fecha y hora indicadas en los documentos de licitación. Las propuestas indicando precios se mantienen selladas y permanecen en custodia del Prestatario. Las propuestas técnicas son evaluadas por el Prestatario, y no se permiten cambios ni modificaciones a las mismas. El objetivo de esta práctica es permitir que el Prestatario evalúe las propuestas técnicas, sin tener referencia de los precios. Se deberán rechazar las propuestas o postores que no cumplan con los requerimientos técnicos especificados o que no son aceptables en términos de desempeño o factores técnicos o servicio, luego de la revisión y aprobación del JBIC. El resultado de la evaluación técnica estará sujeto a revisión y aprobación del JBIC. Luego de la evaluación técnica, las propuestas de precio de los postores que cumplan con los requerimientos técnicos se abren en público, y las propuestas de precio son evaluadas y luego de la revisión y la aprobación por parte del JBIC, se adjudica el contrato al postor con la propuesta evaluada como la más baja. Las propuestas de precio pertenecientes a postores que no cumplen con las especificaciones técnicas, deberán ser devueltas sin ser abiertas a los postores involucrados, lo más pronto posible. (Normas para Adquisiciones, Sección 2.03) |

| 3) Procedimiento de Licitación de Dos-Etapas | El procedimiento de licitación de dos etapas se aplica en casos de contratos llave en mano, contratos para plantas grandes y complejas, o adquisición de equipos, susceptibles a avances tecnológicos acelerados, para lo cual no es conveniente y, resulta poco práctico, la preparación previa y completa de las especificaciones técnicas. En los procedimientos de licitación de dos etapas, los postores primeramente entregan sus propuestas técnicas, basándose en requerimientos mínimos de operación y rendimiento, pero sin incluir precios. Las propuestas técnicas se abren en la fecha y hora establecida en los documentos de licitación. Las propuestas técnicas son evaluadas por el Prestatario y discutidas con los postores. Cualquier deficiencia, suministro irrelevante y características técnicas insatisfactorias son puestos en conocimiento de los postores cuyos comentarios luego se evalúan cuidadosamente. Se permite que los postores revisen o ajusten sus propuestas técnicas a fin de cumplir con el requerimiento del Prestatario. Se rechazarán las propuestas de postores que no se encuentren en capacidad de modificar sus ofertas técnicas para poder cumplir con los requerimientos señalados, después de ser revisados y aprobados por el JBIC. Luego que el JBIC ha revisado y ha aprobado la evaluación de las propuestas técnicas y los documentos de licitación modificados, según sea el caso, la segunda etapa es invitar a los postores a presentar las propuestas técnicas revisadas y los precios. Las propuestas de precio y las propuestas técnicas revisadas se abrirán en público en la fecha y hora previstas por el Prestatario. Las propuestas de precio y las propuestas técnicas revisadas son evaluadas y luego de la revisión y aprobación del JBIC, se adjudica el contrato al postor que sea evaluado como el más bajo. |
| --- | --- |

Procedimiento de Evaluación de Ofertas

El procedimiento a continuación descrito es, por lo general, adecuado para una evaluación eficiente de ofertas a fin de determinar la propuesta que cumpla mejor con los requerimientos y sea evaluada como la más baja en concordancia con los términos, condiciones y especificaciones de los documentos de licitación. Además, si el procedimiento de evaluación se sigue estrictamente, se garantizará imparcialidad para todos los postores pues se obtendrá resultados transparentes, justos y exactos del proceso de licitación. Existen cinco etapas en el proceso de evaluación de ofertas, los mismos que deberán seguirse en secuencia lógica. Estos procedimientos se describen basándose en licitaciones de Única Etapa: Sistema de Un sólo Sobre, sin embargo son igualmente aplicables a licitaciones de Única Etapa con sistema de Dos-Sobres y licitaciones de Dos-Etapas. Véase las diferencias entre procedimientos en la Sección III.

El Prestatario deberá preparar un informe detallado de la evaluación y de la comparación de las propuestas indicando las razones específicas que se tomaron como base para determinar la propuesta evaluada como la más baja (Normas para Adquisiciones, Sección 5.08). En dicho informe se deberá incluir información y documentación pertinente a fin de establecer, para satisfacción del JBIC, que los principios estipulados en el Contrato de Préstamo y en las Normas para Adquisiciones, se hayan respetado en la licitación y durante el proceso de evaluación de las propuestas y la adjudicación del contrato. En el Anexo II se incluye una serie de Tablas que se recomienda vayan incluidas en el informe de evaluación de propuestas, en concordancia con los siguientes procedimientos de evaluación:

1. Información Básica y Proceso de Licitación

| 1) Identificación, Proceso de Licitación y Entrega de Ofertas | Se deberá registrar y guardar información básica, tal como el Nombre del Prestatario, Organismo Ejecutor, Nombre del Proyecto y demás información a fin de identificar la propuesta. Se hará un resumen del registro del proceso de licitación iniciándose desde el Aviso General de Adquisición, la Precalificación y el contenido de los Documentos de Licitación, luego se registrará en el formato, la información sobre la entrega y Apertura de Ofertas. Esta información es necesaria a fin de verificar el cumplimiento de lo estipulado en el Contrato de Préstamo, así como en las Normas para Adquisiciones (Anexo II, Tablas 1, 2 y 3). |
| --- | --- |
| 2) Apertura de Ofertas 2 | Todas las propuestas, recibidas antes de la fecha límite fijada para la entrega, deberán ser abiertas en la hora, fecha y lugar especificados en los documentos de licitación. Todos los postores que hayan presentado sus ofertas y sus representantes, podrán estar presentes en el momento de Apertura de Ofertas. Toda persona que asista a la Apertura de Ofertas deberá firmar la hoja de asistencia. Se elaborará un Acta de Apertura de Ofertas para ser transmitida inmediatamente al JBIC, siguiendo lo estipulado en las Normas para Adquisiciones (Sección 5.02). Las copias respectivas deberán ser enviadas a todos los postores. En el Anexo II-1 se proporciona una lista de comprobación como ayuda en la realización de la Apertura de Ofertas y la preparación del acta. La lista de comprobación deberá llenarse por cada propuesta durante la lectura real en la reunión. Se dará lectura a la versión original de cada propuesta, y los montos reales y otros detalles importantes deberán marcarse para su posterior verificación. Si en la propuesta se utilizara diferentes tipos de moneda, se registrará el monto expresado en cada tipo de moneda. |

|  | Todo sobre conteniendo modificaciones o retracciones deberá someterse al mismo nivel de escrutinio, incluyendo la lectura de detalles críticos, como cambios de precios. La omisión de la lectura de dicha información y su no-inclusión en el registro escrito generará su exclusión de la evaluación de propuestas. Aún si se hubiera recibido una retracción por cable, la propuesta deberá leerse y no devolverse al postor hasta que la autenticidad de la notificación del retiro de la oferta haya sido confirmada. Las propuestas recibidas con posterioridad a la fecha límite de recepción de ofertas deberán ser rechazadas, tal como se estipula en las Normas para Adquisiciones (Sección 5.02). Tales propuestas deberán ser devueltas sin abrir, al postor. En el Anexo II, Tabla 4 se proporcionará un resumen de la lectura de los precios propuestos, garantía de seriedad, nombre de los representantes de los licitantes y sus respectivas firmas. |
| --- | --- |
| 3) Validez de la Oferta | La duración de la validez de cada oferta será la que se especifica en las Instrucciones para Postores (IPP) y deberá confirmarse al firmar la propuesta. Si por circunstancias excepcionales no se pudiera adjudicar el contrato dentro del periodo de validez, se solicitará por escrito al postor extender la fecha de validez, según lo establecido en las Instrucciones para Postores (IPP). Asimismo, se solicitará a los postores extensiones en la validez de la garantía de seriedad. Se recomienda al Prestatario consultar al JBIC antes de solicitar dichas extensiones. Indicar cualquier extensión en el Anexo II, Tabla 3. |
| 4) Principios de Evaluación | Luego de la apertura pública de las propuestas, la información relacionada al análisis, aclaraciones y evaluación de las ofertas no deberá divulgarse a los postores u otras personas que no estén oficialmente relacionadas en este proceso hasta que el postor ganador sea notificado sobre la adjudicación del contrato (Normas para Adquisiciones, Sección 5.04). No se podrá solicitar o se permitirá que los postores alteren su propuesta luego de la apertura de las mismas. Sólo serán aceptables las aclaraciones que no cambien en esencia la propuesta. El Prestatario podrá solicitar aclaraciones a cualquier licitante, pero no permitirá que ningún postor cambie en esencia el precio de la propuesta (Normas para Adquisiciones, Sección 5.03). |
| 5) Rechazo de Propuestas | En los documentos de licitación se considera que el Prestatario puede rechazar todas las propuestas. Sin embargo, todas las propuestas no pueden ser rechazadas únicamente con el propósito de obtener precios más bajos por las mismas especificaciones. Excepto en los casos donde la propuesta evaluada como la más baja que cumpla cabalmente con los requerimientos, exceda de manera substancial los costos estimados. Asimismo, el rechazo de todas las propuestas será justificable cuando (a) ninguna propuesta cumpla con los requisitos de los documentos de licitación o bien, (b) no haya competencia. Si se rechazaran todas las propuestas, el Prestatario deberá revisar y considerar, ya sea, una revisión en las especificaciones o una modificación en el proyecto antes de invitar a concurso para nuevas propuestas (Normas para Adquisiciones, Sección 5.10). |

2. Examinación Preliminar de Propuestas

El propósito de la examinación Preliminar es el de confirmar que las propuestas recibidas hayan sido completadas como se requiere en los documentos de licitación, antes de proceder a una evaluación detallada. Se deberá verificar si las garantías requeridas han sido presentadas, si los documentos están debidamente firmados y si las propuestas se encuentran en orden. Si una propuesta no cumple sustancialmente con las especificaciones o bien, contiene salvedades inadmisibles o si no cumple cabalmente con los documentos de licitación, deberá ser rechazada. Se deberá efectuar una examinación preliminar a fin de determinar si cada propuesta cumple sustancialmente con los requerimientos y permite la comparación de propuestas (Normas para Adquisiciones, Sección 5.05). Los siguientes puntos deberán analizarse cuidadosamente:

| 1) Verificación | Se requiere efectuar verificaciones sobre deficiencias que, en caso de ser aceptadas, podrían representar injustas ventajas para el postor o licitante. Los puntos que se deberán verificar son los siguientes: (i) si los documentos de licitación han sido firmados correctamente; (ii) si se ha presentado el respectivo poder para las personas autorizadas; (iii) si se han presentado los acuerdos de sociedades (joint ventures) requeridos; (iv) si los documentos necesarios para evaluar la poscalificación del postor, respecto de su capacidad técnica y financiera para la realización del contrato, han sido presentados o no. Todas las copias de la propuesta deberán ser comparadas contra los originales y corregidas consecuentemente, si fuera necesario. Posteriormente, el original deberá mantenerse en un lugar seguro y en la evaluación se utilizarán sólo las copias. |
| --- | --- |
| 2) Elegibilidad | El postor deberá ser un ciudadano o persona jurídica constituida y registrada en un país habilitado para recibir préstamos, según se estipula en el Contrato de Préstamo. Todos los socios de las sociedades (joint ventures), deberán ser de un país de origen elegible. Los postores deberán declarar el porcentaje de costos combinados de bienes y servicios adquiridos de países elegibles y demostrar que sus propuestas se encuentran en concordancia con las Normas para Adquisiciones (Sección 1.04 (a)) a no ser que exista un acuerdo diferente y esté claramente definido en el Contrato de Préstamo en referencia. Si se ha llevado a cabo la precalificación, sólo se tomarán en consideración las propuestas que hayan sido precalificadas. El postor (incluyendo a todos los miembros de la sociedad (joint venture) y subcontratistas) serán descalificados si estuvieran asociados con una empresa que haya proporcionado servicios de consultoría para el proyecto, según se estipula en las Normas para Adquisiciones (Sección 1.04 (b) y (c)). |

| 3) Garantía de Seriedad | Por lo general, los documentos de licitación requieren la presentación de una garantía de seriedad. La garantía de seriedad deberá cumplir con los requisitos establecidos en las Instrucciones para Postores (IPP) y deberá adjuntarse a la propuesta. Si la garantía de seriedad se emite como una garantía bancaria, ésta deberá ir redactada en conformidad con el formato de garantía de seriedad proporcionado en los documentos de licitación. Además, las garantías emitidas por un monto o periodo menor al estipulado en las Instrucciones para Postores, no serán aceptadas. La garantía para una propuesta presentada por una sociedad (joint venture) deberá ir a nombre de la misma. |
| --- | --- |
| 4) Integridad de la Propuesta | Las propuestas que no presenten los ítems requeridos, serán consideradas como que no cumplen con los requerimientos establecidos, a no ser que en los documentos de licitación se haya especificado que se aceptarán propuestas parciales, permitiendo que los postores coticen sólo algunos ítems seleccionados o sólo por cantidades parciales de un ítem en particular. Sin embargo, en contratos de obras civiles, los precios de ítems de trabajos ocasionales que no se encuentren en la propuesta, se consideran como incluidos en los precios de ítems estrechamente relacionados indicados en otra parte. Si las propuestas presentaran borraduras, correcciones entre líneas, adiciones, o cualquier otro cambio, estos deberán ir rubricados por el postor. Estos cambios y correcciones se aceptaran si son de carácter correctivo, de edición o explicatorios. Si no lo fueran, serán tratados como variaciones y deberán analizarse en el próximo paso para determinar si cumplen sustancialmente con los requerimientos. Será causa de rechazo de propuesta si faltase una o más páginas de la versión original de la misma, así como contradicciones en número de modelo o cualquier otra designación de los ítems de suministro elemental. |

3. Determinación de las Propuestas que Cumplen Sustancialmente con los     Requerimientos

Uno de los aspectos más importantes en la evaluación de propuestas es el escrutinio de las mismas para determinar si cumplen sustancialmente con las disposiciones de los documentos de licitación. Una propuesta es considerada que cumple sustancialmente con los requerimientos si no tiene "Grandes Variaciones" con respecto a los documentos de licitación o condiciones, las mismas que no se pueden determinar razonablemente en términos monetarios para el ajuste financiero. El propósito de esta práctica es rechazar las propuestas que no cumplen sustancialmente con los más importantes requerimientos comerciales y técnicos.

| 1) Cumplimiento Sustancial de Términos y Condiciones Comerciales | Se deberá verificar que todas las propuestas cumplan sustancialmente con los términos y condiciones comerciales de los documentos de licitación. A continuación se analizan algunos ejemplos en los cuales las propuestas no cumplen con los términos y condiciones comerciales incurriéndose en causa justificable para su rechazo: a) No incluir la firma de la persona o personas autorizadas en el Formato de Propuesta y Listas de precios. b) No cumplir con los requerimientos de elegibilidad (por ejemplo: el postor o contratista no son de países de origen elegible, según se define en el Contrato de Préstamo). c) No presentar la garantía de seriedad según se especifica en los documentos de licitación. d) No cumplir con el periodo de validez de la Oferta (es decir, el periodo de validez de la oferta es menor al especificado en los documentos de licitación). e) Falta de capacidad para cumplir con el Programa de entregas críticas o el Programa de trabajo claramente especificados en los documentos de licitación, donde dichos programas son una condición elemental que los postores deberán cumplir. f) No cumplir con los criterios de experiencia mínima especificados en los documentos de licitación. g) En caso de propuestas condicionales, es decir, condiciones en la propuesta que limitan la responsabilidad del postor al aceptar la adjudicación del contrato (por ejemplo: que la aceptación de la adjudicación esté sujeta a la aprobación gubernamental para exportar, compras previas o disponibilidad de materiales críticos en el mercado, o una propuesta que presente condiciones de ajustes de precios cuando se especifica un precio fijo de oferta o calificaciones en las Condiciones del Contrato). h) Incapacidad para aceptar las fórmulas de ajuste de precios de los documentos de licitación. i) Incumplimiento en la presentación de documentos probatorios importantes requeridos en los documentos de licitación, a fin de determinar si la propuesta cumple sustancialmente con los requerimientos. |
| --- | --- |

| 2) Cumplimiento Sustancial de los Requerimientos Técnicos | Todas las propuestas deberán revisarse a fin de determinar si cumplen sustancialmente con los requerimientos técnicos establecidos en los documentos de licitación. A continuación se describen algunos ejemplos en los cuales no se cumple con los requerimientos técnicos, incurriéndose en causal de rechazo de propuesta: a) Incumplimiento en presentar la propuesta para la envergadura de trabajo requerido (por ejemplo: para obras civiles completas o para un paquete o programa completo) establecidos en los documentos de licitación, donde estas omisiones son consideradas como inaceptables. b) Incumplimiento en cotizar un ítem importante de un paquete. c) Incumplimiento en satisfacer los requerimientos técnicos importantes (por ejemplo; ofrecer equipos o materiales de tipos totalmente diferentes a lo especificado; tener una capacidad de planta muy por debajo del mínimo especificado; ofrecer equipos sin capacidad para realizar las funciones básicas para las cuales fueron fabricados, etc.). d) Presentación de Planes de implementación, programas de ejecución, factores técnicos o de servicios absolutamente irreales e inadecuados. (Refiérase a 7) Ajustes, 4. Análisis Detallado de Propuestas, para ejemplos de desempeño, factores técnicos y de servicio). Si se aceptan propuestas alternativas, en los documentos de licitación se deberá especificar las condiciones que regenten dichas propuestas. La metodología para la evaluación de propuestas y comparación con las propuestas alternativas deberá especificarse claramente en los documentos de licitación y estas ofertas alternativas deberán incluirse en la evaluación y proceder tal como se especifica en los documentos de licitación. Cuando en los documentos de licitación no se menciona observación alguna en cuanto a propuestas alternativas, algunos postores suelen presentar propuestas alternativas además de su propuesta principal. En estos casos, se efectuará la evaluación entre las propuestas principales sólo para determinar la propuesta evaluada como la más baja. Si la propuesta alternativa del postor evaluada como la más baja es considerada como más ventajosa que la propuesta principal, ésta será aceptada. Las propuestas que ofrezcan variaciones serán consideradas que cumplen sustancialmente con los requerimientos si éstas son clasificadas como variaciones menores, y podrían aceptarse en el contrato definitivo. La naturaleza de dichas variaciones cambia de contrato en contrato y dependen de los requerimientos específicos, materiales y obras civiles. Las variaciones mínimas que afecten los costos, deberán expresarse en términos monetarios y ser añadidas al precio de propuesta evaluada durante el análisis detallado. Otras variaciones menores que no afecten el precio o calidad de los bienes, obras civiles y demás servicios ofrecidos podrán aceptarse para propósitos de evaluación sin someterse a ajustes de precio. En el Anexo II, Tabla 5, deberán presentarse los resultados de la examinación preliminar, incluyendo determinación de cumplimiento sustancial de la propuesta con los requerimientos. En caso que una propuesta sea desaprobada en la examinación preliminar en el que se incluya la determinación de cumplimiento sustancial de los requerimientos, se indicarán claramente las razones si fuera necesario, en notas de pie de página o en anexos. En el Anexo II-2 se describe un ejemplo. Sería conveniente que el Prestatario incluya tablas adicionales para el detalle de grado de respuesta ante la lista de especificaciones técnicas o comerciales. Este detalle deberá adjuntarse en el Anexo II, Tabla 5. |
| --- | --- |

Recuadro 3- Determinación de la Cantidad de Propuestas para Evaluación Detallada Luego de determinar las propuestas que cumplen sustancialmente con los requerimientos y las que no, se deberá tomar una decisión para determinar cuántas de las propuestas restantes que cumplen con los requerimientos serán evaluadas posteriormente en detalle, a fin de determinar la propuesta evaluada como la más baja. Un análisis de la cantidad de propuestas aún válidas y la diversidad de precios en las propuestas podrán ayudar a tomar una decisión. Donde, por ejemplo queda un número considerable de propuestas que cumplen con los requerimientos y algunos de los precios propuestos se agrupan entre los más bajos, las propuestas con precios más bajos del grupo, sin considerar el número, deberán pasar a evaluación posterior. La experiencia indica que cuando no hay grupos de propuestas con precios más bajos, lo más adecuado es seleccionar las tres propuestas con los precios más bajos para una evaluación detallada. El principio rector deberá ser que ninguna propuesta deberá ser excluida de una posterior evaluación detallada si existe la posibilidad que, tras diversos ajustes financieros, ésta pueda convertirse en la propuesta evaluada como la más baja. Por lo tanto, en la evaluación detallada se deberá incluir todas las propuestas que cumplan sustancialmente con los requerimientos y que presenten una posible oportunidad de convertirse en la propuesta evaluada como la más baja.

4. Análisis Detallado de Propuestas

En esta fase son analizadas solamente las propuestas que hayan aprobado la examinación preliminar y cumplen sustancialmente a los requerimientos.

| 1) Corrección de Errores | Todo error aritmético deberá ser rectificado, según se describe en las Instrucciones para Postores. La lectura de los precios propuestos y sus correcciones deberán anotarse en la Tabla 6, columna (d). Las correcciones son consideradas obligatorias en la oferta. Las correcciones grandes o inusuales, que pudieran afectar la clasificación comparativa de las propuestas, deberán explicarse por medio de notas de pie de página. |
| --- | --- |
| 2) Correcciones en Montos Provisionales | En las propuestas se deberán incluir montos provisionales establecidos por el Prestatario para contingencias o por los contratistas propuestos, etc. Ya que estas cantidades serán las mismas para todas las propuestas, deberán restarse de la lectura de precios en el Anexo II, Tabla 6, Columna (e) a fin de permitir una comparación adecuada de las propuestas en los pasos posteriores. Sin embargo, los montos provisionales separados por Jornal3 asignados con precios competitivos, no se incluirán en las deducciones. |

| 3) Modificaciones y Descuentos |  | En concordancia con las Instrucciones para Postores, los licitantes están autorizados a presentar, antes de la Apertura de Ofertas, modificaciones a su propuesta original. El impacto de estas modificaciones deberá reflejarse íntegramente en el análisis y evaluación de las propuestas. Dichas modificaciones deberán incluir incrementos o descuentos de los montos ofertados que reflejen la decisión comercial de último minuto. Por consiguiente, los precios de la propuesta original deberán ser modificados en este punto de la evaluación. Los descuentos ofrecidos de acuerdo a las IPP que condicionan la adjudicación simultánea de otros contratos, o lotes del paquete de contrato (descuentos cruzados) no deberán ser incorporados hasta que se finalice todos los otros pasos de evaluación. El efecto de los descuentos incondicionales (o incrementos) deberán reflejarse como se detalla en el Anexo II, Tabla 6 Columnas (g) y (h). Todo descuento expresado en porcentajes deberá aplicarse a la base correspondiente especificada en la propuesta (es decir; verificar si esto se aplica a cualquier monto provisional). |
| --- | --- | --- |
| 4) Conversión Monetaria 5) Adiciones y Análisis de Precios |  | Las propuestas restantes corregidas por errores aritméticos y ajustadas por descuentos, deberán ser convertidas a una sola moneda elegida por el Prestatario y establecida en las IPP. El tipo de cambio a utilizarse en los cálculos deberá ser especificado en las IPP y enumerarse en el Anexo II, Tabla 7. La conversión a una moneda única deberá ser detallada en el Anexo II, Tabla 8. (Normas para Adquisiciones, Sección 4.10). (a) Adiciones Las omisiones en la propuesta deberán compensarse mediante adición de los costos estimados a fin de remediar la falta. En el caso que falten algunos ítems en las propuestas y en otras sí estén presentes, se utilizará un promedio de los precios cotizados a fin de hacer comparaciones entre las propuestas de los competidores. Por otra parte, será conveniente el uso de fuentes externas, tales como listas de precios publicadas, listas de precios de flete o carga, etc. El costo determinado deberá expresarse en la moneda de la evaluación efectuada e indicarse en el Anexo II, Tabla 9, columna (c). Sin embargo, en contratos de obras civiles, los precios faltantes en rubros de trabajos eventuales, se consideran estar incluidos en los precios de ítems relacionados en otro rubro. (b) Análisis de Precios El análisis de precios y tarifas unitarias proporcionadas por los postores, las cuales, por lo general, componen la Planilla de Cantidades de los contratos de obras civiles, se realiza a fin de verificar que las tasas o precios no se encuentran en completo desbalance4 con relación al costo estimado o estén muy por debajo de éste. Luego de la evaluación del análisis de precios, el Prestatario requerirá que el monto de la garantía de fiel cumplimiento se incremente, bajo responsabilidad del licitante adjudicado, a un monto suficientemente alto como para proteger al Prestatario contra pérdidas financieras en caso de incumplimiento del contratista. |
| 6) Costeo de Variaciones 7) Ajustes (8)Margen de Preferencia a Empresas Nacionales |  | Tal como se analiza en el rubro de Determinación de Cumplimiento Sustancial de los Requerimientos, las propuestas que presenten variaciones mínimas serán consideradas como que cumplen sustancialmente con los requerimientos si prevén la asignación de costos monetarios o penalidades a la propuesta, con el objeto de efectuar comparaciones entre las propuestas, tal como se describe a continuación: (i) Las solicitudes de variación expresadas en términos ambiguos por parte del licitante, tales como "desearíamos un incremento en el monto del anticipo para movilización" o "desearíamos discutir cambios en el cronograma de ejecución", normalmente serán ignoradas durante la evaluación de ofertas. Sin embargo, una expresión categórica por parte del postor obviando un requerimiento de los documentos de licitación, deberá considerarse como una variación. (ii) Si una propuesta requiriera de flujo de pagos más rápido que el especificado en los documentos de licitación, la penalidad se basará en el eventual beneficio del postor. Esta situación merece el uso de una actualización del flujo de fondos utilizando las tasas de interés comerciales vigentes para el tipo de moneda de la propuesta, a no ser que en las Instrucciones para Postores se prevea esta eventualidad y se especifique la tasa. (iii) Si en la propuesta se requiriera hacer entregas o efectuar la terminación del proyecto después de la fecha especificada en los documentos de licitación, pero que sin embargo, es técnicamente aceptable para el Prestatario, el tiempo de ventaja que se proporcione será evaluado como penalidad especificada en IPP o, si no está considerado, se basará en la tasa de la cláusula de liquidación de daños y perjuicios especificada en los documentos de licitación. Las variaciones se deberán cotizar en la moneda de la evaluación en el Anexo II, Tabla 9, columna (d). En la evaluación de propuestas se tomará en consideración los factores de ejecución, factores técnicos y de servicio. El Prestatario deberá analizar los planes y programas de dichos factores a fin de determinar si son aceptables o no. Dichos factores deberán ser diseñados en su totalidad para una pronta y efectiva implementación del proyecto. Por ejemplo: Para contratos de Planta y Equipos (Ver DML (Planta), IPP 25.3); - Calendario (cronograma de ejecución) - Costos de Operación y Mantenimiento - Garantía Funcional de las Instalaciones - Trabajos, servicios, instalaciones, etc., proporcionados por el Prestatario Para contratos de Adquisición de Bienes: - Cronograma de Entregas - Gastos de Operación - Garantías Funcionales de Bienes - Manejo Local y Transporte En caso que algunos de los factores puedan convertirse a términos monetarios, la metodología utilizada en la evaluación de dichos factores deberá describirse de manera precisa en el informe de evaluación de propuestas y guardar coherencia con lo estipulado en las IPP. En la evaluación, no se otorgarán bonificaciones y créditos adicionales que reduzcan el precio de la propuesta evaluada en el caso de características que excedan los requerimientos establecidos en los documentos de licitación, a no ser de estar previsto específicamente en las IPP. El valor por los ajustes deberá expresarse en términos de costos, para toda obra , planta y equipo y la mayoría de los contratos de adquisición de bienes, los mismos que deberán indicarse en el Anexo II, Tabla 9, Columna (e),e ir expresados en el tipo de moneda de la evaluación. Algunos Prestatarios desean utilizar las denominadas medidas de Margen Preferencial o Margen de Preferencia a Empresas Nacionales (dar preferencia a compañías nacionales del país del Prestatario, ya que las compañías extranjeras adicionan a la propuesta ciertos porcentajes de tarifas aduaneras y demás, por lo tanto las compañías nacionales son favorecidas con el contrato) durante la comparación de ofertas, con la intención de promover (o dar preferencia) a compañías nacionales. Sin embargo, esto no está permitido por el JBIC. Adicionalmente, no está permitido tomar medidas preferenciales indirectas para favorecer a compañías nacionales, donde por ejemplo, más de un determinado índice de producción nacional o especificación del índice de producción nacional, es requerido en la licitación. |
|  | Recuadro 4- Evaluación de Métodos de Construcción, Programa de Implementación, Asignación de Recursos Humanos y Equipo Los contratistas inexperimentados tienden a proponer métodos de construcción, programas de implementación y asignación de recursos humanos y equipo poco realistas, debido a su falta de comprensión de lo que se requiere en la construcción. La evaluación de estos temas, por lo general, se hace difícil si se utilizan cifras cuantitativas, sin embargo, ésta se deberá realizar basándose en la calidad. Aún así, estos contratistas, generalmente dan respuestas afirmativas, en forma irresponsable, con el fin de adjudicarse el contrato, aún si el Prestatario solicita aclaraciones. Es obvio que el resultado de contratar a esta clase de contratistas es, por lo general, el retraso de la construcción e incremento del monto del contrato. Se requiere de especial cuidado al evaluar los métodos de construcción, los programas de implementación y la asignación de recursos humanos y equipo. Asimismo, resultaría una práctica efectiva, el remitirse a ejecuciones de construcciones pasadas del contratista en cuestión, en caso que la evaluación de sus capacidades se torne difícil. |  |

Recuadro 5- Uso del Sistema de Puntaje por Méritos en la Evaluación de Propuestas. Recientemente, se han presentado algunos casos en los que los Prestatarios han aplicado el conocido "Sistema de Puntaje por Méritos" en las evaluaciones de las propuestas, siguiendo las prácticas del país de origen del Prestatario en cuanto a adquisiciones. El puntaje de evaluación bajo este sistema consiste en una suma combinada de la evaluación técnica y económica por medio de un porcentaje de peso específico para cada rubro; por ejemplo: 50% para la parte técnica, 50% para el precio de la propuesta, o bien, un 30% y 70%. El problema de dicho sistema reside en la dificultad de realizar una evaluación justa en la parte técnica, ya que la metodología no está todavía establecida para garantizar la adecuada imparcialidad y objetividad. Para la adquisición de bienes y servicios, la evaluación de la parte técnica deberá llevarse a cabo mediante el método “aprueba/desaprueba”, por el cual el comprador deberá, en principio, indicar en forma clara las especificaciones técnicas a los postores. Se prevé que los postores ofertarán los precios más bajos a la par que satisfacen los requerimientos técnicos establecidos en los documentos de licitación. Bajo el Sistema de Puntaje por Méritos, parece existir cierta ambigüedad, en lo que se refiere al requerimiento técnico y al método de la evaluación técnica, lo cual es poco claro e injusto para los postores. Además, no existe una regla establecida para la distribución del peso para factores de precio y otros factores distintos al precio. Debido a lo anteriormente señalado, el JBIC considera que el sistema de Puntaje por Méritos no es lo más conveniente para aplicarse en la evaluación de propuestas en Préstamos de AOD del JBIC.

5. Determinación de la Adjudicación

Durante la comparación de las propuestas, para la mayoría de contratos de adquisición de bienes y servicios, exceptuando servicios de consultoría, los precios corregidos y descontados, junto con los ajustes por omisiones, variaciones y factores de evaluación específicos, se indican en el Anexo II, Tabla 9. El postor con el total más bajo, será aquel que en esta etapa de la evaluación tenga los costos más bajos, sujeto a lo siguiente:

• Aplicación de cualquier descuento, dependiendo de la adjudicación simultánea de múltiples contratos o lotes.

• Evaluación de poscalificación o bien, si se ha aplicado la precalificación, a la confirmación de dicha información de precalificación.

| 1) Descuentos Cruzados | Estos son descuentos condicionales ofrecidos en el caso que más de un contrato o lote sea adjudicado al mismo postor. En dichos casos la evaluación de la propuesta se tornará un tanto complicada. El volumen de descuentos cruzados ofrecidos por cada postor variará de acuerdo al número potencial de contratos adjudicados. En las IPP se limitará igualmente el número o valor total de adjudicaciones a un postor sobre la base de su capacidad técnica y financiera5. Por lo tanto, al postor que ofrezca la propuesta evaluada como la más baja en un contrato en particular, se le denegará la adjudicación por causa de dicha restricción. El prestatario deberá seleccionar la combinación óptima de adjudicaciones basándose en el costo global mínimo del total del paquete del contrato, en coherencia con los criterios de calificación. La presentación de cálculos deberá hacerse en un anexo al informe, el mismo que deberá incluir la(s) evaluación(es) de la(s) propuesta(s) para otros contratos, si estos han sido evaluados en forma separada. |
| --- | --- |
| 2) Calificación | Si se ha llevado a cabo la precalificación, el postor cuya propuesta ha sido evaluada como la más baja, deberá recibir la adjudicación a no ser que sus calificaciones se hayan deteriorado sustancialmente desde entonces o que haya recibido trabajo adicional que supere su capacidad. El Prestatario deberá satisfacerse plenamente en ambos casos. Se recomienda que el Prestatario, si fuese necesario, solicite a los postores información actualizada relativa. Cuando se haya realizado una precalificación, el potencial adjudicatario deberá someterse a poscalificación. Los procedimientos para ello se describen en las IPP, en concordancia con las Normas para Adquisiciones (Sección 5.07).6 Si la propuesta evaluada como la más baja no aprueba el análisis de poscalificación, la oferta será rechazada, y el postor próximo inmediato en la lista deberá entonces someterse a análisis de poscalificación. Si aprobara, el postor recibirá la adjudicación, caso contrario, el proceso continuará. El rechazo de propuestas por motivos de calificación requiere justificación sustancial, la cual deberá ser claramente sustentada por medio de anexos al informe. Un historial de pobre desempeño podrá considerarse como justificación sustancial para el rechazo de la propuesta. |
| 3) Propuestas Alternativas | En las IPP se solicitará o permitirá que el Prestatario acepte propuestas alternativas con la condición de sólo tomar en consideración la alternativa presentada por el postor evaluado como el más bajo y en concordancia con los documentos de licitación. Los cálculos para realizar la evaluación de alternativas deberán proporcionarse mediante anexos al informe. |
| 4) Adjudicación Propuesta | El monto de la adjudicación propuesta deberá ser el precio de la propuesta entregada por el postor favorecido, incluyendo los ajustes descritos en las IPP en el caso de correcciones, descuentos (incluyendo descuentos cruzados) y la aceptación por el Prestatario de ofertas alternativas del postor evaluado como el más bajo. Los ajustes al precio final y el alcance del contrato a corregirse por omisiones aceptables y variaciones en la cantidad de la propuesta, deberá negociarse con el postor evaluado como el más bajo. Previamente, se requiere de la aprobación por parte de JBIC de la adjudicación propuesta, para proceder a iniciar dichas negociaciones. Se deberá llenar el Anexo II, Tabla 10 a fin de establecer el monto real de la adjudicación del contrato. El Prestatario considerará el rechazo de todas las propuestas, antes de la aprobación de JBIC, si (a) ninguna de las propuestas cumplen con los requerimientos, (b) las propuestas tienen precios irracionalmente altos comparados con estimaciones previas, o (c) ninguno de los postores se encuentra calificado, (Normas para Adquisiciones, Sección 5.10). |
| 5) Presentación de Informes | (i) Revisión Previa. El Prestatario, si así fuera requerido en el Contrato de Préstamo, deberá presentar un Informe de Evaluación de Propuestas conteniendo el resumen necesario para JBIC, tan pronto como sea posible luego de la evaluación de la oferta, preferiblemente un (1) mes antes de la fecha de expiración del periodo de validez de la Oferta. El informe deberá incluir los ítems pertinentes listados en el Anexo II. Se recomienda al Prestatario comunicarse con el JBIC, según sea oportuno, acerca de la evaluación de propuestas. Sin embargo, el JBIC no participará en la evaluación. (ii) Otras Instancias. Para los Informes de Evaluación de Propuestas no sujetos a evaluación previa, el Prestatario deberá adjudicar el contrato luego de la finalización de la licitación. La posterior entrega del informe de evaluación al JBIC podrá ser requerido después de la adjudicación, a fin de revisar el cumplimiento de las Normas para Adquisiciones. Se recomienda al Prestatario preparar un Informe de Evaluación de Propuestas de la misma manera en la que se hace al requerir una revisión previa. |
| 6) Revisión de la Evaluación de Ofertas por parte del JBIC | Al recibir todas las evaluaciones sujetas a revisión previa, el JBIC procederá a su revisión. Se requerirá que el Prestatario proporcione información adicional y justificación por la adjudicación del contrato propuesto. Así mismo, se requerirá que el Prestatario contacte a los postores para aclaraciones necesarias. Cuando el JBIC se encuentre satisfecho con la evaluación de las propuestas y la adjudicación propuesta, un representante del JBIC designado para dicha tarea, emitirá un documento escrito de ”aprobación”. |

|  | Para la evaluación de propuestas que no estén sujetas a revisión previa, cualquier duda acerca de la justificación de la adjudicación deberá indicarse al JBIC antes de la firma de la adjudicación. El Prestatario deberá garantizar que se ha tomado en consideración toda la correspondencia recibida de los postores concerniente a la evaluación. |
| --- | --- |

| 7) Adjudicación del Contrato y Revisión del Contrato por parte del JBIC | Prontamente después de firmar un contrato el Prestatario, si así lo requiere el Contrato de Préstamo, deberá entregar al JBIC una copia debidamente certificada del contrato para su revisión y aprobación por parte del JBIC. Cuando el JBIC determine que el Contrato es consecuente con el Contrato de Préstamo, una nota escrita de “aprobación” será emitida por un oficial del JBIC designado para dicha correspondencia. El JBIC se reserva el derecho de rechazar el financiamiento de contratos que no hayan sido licitados siguiendo lo estipulado en el Contrato de Préstamo.7 Las garantías de seriedad presentadas por los postores no favorecidos con el contrato, deberán ser devueltas inmediatamente luego de la adjudicación. Sin embargo, si la entrada en vigor del contrato depende de la recepción de una garantía de cumplimiento o cualquier otra condición, el Prestatario deberá estimar la pertinente extensión del tiempo de validez de la Oferta y el acompañamiento de la garantía de seriedad de los otros postores. Tal como se menciona en el Prefacio, el JBIC se encuentra autorizado a publicar la descripción del contrato, los nombres y nacionalidad de los postores, los precios de las propuestas, el nombre y nacionalidad del adjudicatario del contrato y el precio de contrato. Cualquier otra información relativa a las propuestas y sus evaluaciones, incluyendo el informe de evaluación de la propuesta, se mantendrá en confidencialidad por parte del JBIC. Como prevención, ante posibles revisiones posteriores del JBIC, el Prestatario deberá asegurarse que los documentos de evaluación se encuentren guardados en lugar seguro. |
| --- | --- |

Anexo I.

Formatos Modelo del Informe de Evaluación de

Precalificación

Informe de Evaluación de Precalificación

Nombre del Proyecto:

Préstamo Nro.:

Nombre del Contrato:

Número de Identificación:

Fecha de Entrega al JBIC:

Introducción

- Este Anexo tiene como objetivo específico asistir en la preparación del informe de los resultados de la evaluación de las solicitudes de precalificación. El Prestatario deberá evaluar las solicitudes recibidas y preparar un análisis detallado de ellas. Se deberá remitir un informe resumido de este análisis al JBIC para su revisión. El informe deberá incluir los criterios de aprueba/desaprueba descritos en los documentos de precalificación. La descalificación de los solicitantes que no satisfagan los criterios de evaluación deberá ser explicada.

- Las Tablas de la 1 a la 5 deberán acompañar sin falta el informe, sin embargo podrán ser adaptadas para acomodarse a los requerimientos de los documentos de precalificación. El informe resumido deberá incluir un número Anexos y Tablas adicionales a fin de explicar los detalles de la evaluación individual de los Solicitantes que no fueron precalificados. Se deberá utilizar referencias a las cláusulas pertinentes de los documentos de precalificación según sea necesario.

- El informe deberá hacer mención especial de los Solicitantes asociados (joint venture) en relación a la integridad de su documentación, requerimientos de elegibilidad incluyendo las provisiones de participación y responsabilidad de los miembros de las asociaciones (joint venture).

- En el caso de que la evaluación de precalificación incluya requerimientos para “fraccionamientos” (véase Cómo Utilizar esta Guía 5), el informe deberá mencionar los procedimientos usados en la evaluación y deberá mostrar el valor total agregado del contrato para el cual el Solicitante ha sido considerado precalificado por el Prestatario.

- Una lista de comprobación del Resumen de Evaluación de Precalificación se presenta en el Anexo I-1.

MODELO DE TABLA DE CONTENIDO

RESUMEN

1.  INTRODUCCIÓN

- 1.1   Comité de Evaluación e Identificación de Precalificación

- 1.2   Proceso de Precalificación

2.  EXAMINACIÓN PRELIMINAR

  - 2.1   Documentos de Precalificación

  - 2.2   Verificación

2.2.1  Firma Autorizada

2.2.2  Poder Legal de la Persona Autorizada

2.2.3  Acuerdos de sociedades (joint ventures)

  - 2.3   Integridad de la Solicitud

  - 2.4   Elegibilidad

3.  EVALUACIÓN DE PRECALIFICACIÓN

3.1   Experiencia General

3.1.1  Volumen de Facturación Anual

3.1.2  Experiencia Exitosa en Proyectos de Naturaleza y Complejidad Similares

  - Coeficiente de Producción Anual para la Actividad Clave de Construcción

  - Experiencia en Proyectos en el País Indicado y en Países Similares

3.2   Capacidad de Personal

3.2.1  Experiencia del Candidato Preferencial y Alternativo para la Gestión Clave y Cargos de Especialistas

3.3   Capacidad de los Equipos

3.3.1 Tipo, características, cantidad mínima y disponibilidad de equipo clave

3.4   Situación Financiera

3.4.1  Capacidad de Flujo de Efectivo

3.4.2  Solidez de la Situación Financiera

3.5   Antecedentes de Litigios

3.5.1  Información exacta sobre cualquier litigio o arbitraje que se derive de contratos concluidos o todavía en ejecución

4.  RESULTADO DE LA PRECALIFICACIÓN

5.  CONCLUSIONES

APÉNDICES

Tabla 1  Identificación

Tabla 2  Proceso de Precalificación

Tabla 3  Examinación Preliminar de los Solicitantes bajo el criterio Aprueba/Desaprueba

Tabla 4  Resumen de la Evaluación de la Precalificación (criterio Aprueba/Desaprueba)

Tabla 5  Resultado de la Precalificación

FORMULARIOS MODELO

Tabla 1. Identificación

| 1.1 Nombre del Prestatario |  |
| --- | --- |
| 1.2 Número del Contrato de Préstamo(C/P) |  |
| 1.3 Fecha de Efectividad del Contrato de Préstamo. |  |
| 1.4 Fecha de Cierre de Entrega de Solicitudes - (a) Original - (b) Revisada |  |
| 1.5 Nombre del Proyecto |  |
| 1.6 Organismo Ejecutor (u cualquier otro organismo responsable por la adquisición o contratación) - (a) Nombre - (b) Dirección |  |
| 1.7 Número de Contrato (Nro. de Identificación) |  |
| 1.8 Tipo de Contrato | Suma Alzada Precio Unitario otro |
| 1.9 Descripción del Contrato |  |
| 1.10 Método de Adquisición (marcar uno) | LPI LIL Otro |
| 1.11 Contrato de Precio Fijo | Sí No |
| 1.12 Co-financiamiento del Contrato, si lo hubiera: a) Nombre de la Agencia b) Porcentaje financiado por la agencia |  |
| 1.13 Procedimiento de Licitación | Una Etapa: Un Sobre Una Etapa: Dos Sobres Dos Etapas |

Tabla 2. Proceso de Precalificación

| 2.1 Invitación para Precalificación (a) Fecha de la primera publicación (b) Última Actualización (c) Nombre del diario (d) Fecha de la copia enviada al JBIC |  |
| --- | --- |
| 2.2 Documentos de Precalificación (a) Título, fecha de publicación (b) Fecha de aprobación por el JBIC, en caso necesario (c) Fecha de Publicación para los Solicitantes |  |
| 2.3 Número de Firmas que recibieron documentos |  |
| 2.4 Modificaciones a los Documentos (si las hubiera) (a) Listar todas las fechas de publicación (b) Fechas de “Aprobación” por parte del JBIC | 1. 2. 3. 1. 2. 3. |
| 2.5 Fecha límite de entrega de Solicitudes (a) fecha y hora original (b) extensiones (si las hubiere) |  |
| 2.6 Número de Solicitudes presentadas |  |

Tabla 3.  Examinación Preliminar “Aprueba/Desaprueba” del Solicitante

| Nombre del Solicitante | País1 | Fecha de Presentación de la Solicitud | Integridad2, Verificación3 de la Documentación | Elegibilidad4 | Requerimientos para Asociaciones (JV)5 | Explicación6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Lugar de constitución y registro de las firmas.

- Integridad de la documentación: ¿Están las firmas entregando todos los ítems e información esencial requerida? Las grandes variaciones con respecto a los requerimientos así como la no presentación de estados financieros o balances, o la presentación de insuficiente información con respecto a los medios financieros para cubrir el flujo de efectivo requerido, pueden ser base para una nota desaprobatoria (“Desaprueba”).

- Verificación: Se deberá prestar debida atención a las deficiencias relacionadas a la validez de la solicitud. Por ejemplo, ¿Está la carta propiamente firmada?, ¿Las solicitudes de las Asociaciones (joint venture) están firmadas por cada miembro de la asociación?, ¿La copia el acuerdo de sociedad o carta de intención está firmada por todos los miembros y presentada junto con la propuesta?

- Elegibilidad: Además de la elegibilidad de los nacionales de países de origen elegible conforme a los estipulado en el Contrato de Préstamo, los postores deberán también ser elegibles a participar en la licitación de las obras en referencia a la política de “Fraude y Corrupción” del JBIC. (Véase IPS 1.2 para detalles).

- Requerimientos para las asociaciones: ¿Está el socio principal claramente identificado y propiamente autorizado?, ¿La provisión sobre participación de los miembros de las asociaciones cumple con la participación mínima especificada en IPS 5.1?, ¿Todos los miembros de la asociación son responsables de manera individual y conjunta durante todo el proceso de licitación y la ejecución del contrato?

- Si la solicitud no cumple con uno de los requerimientos de la examinación preliminar, las razones deberán ser claramente explicadas en la columna “Explicación” o en un anexo, como sea necesario.

Tabla 4. Resumen de Evaluación de Precalificación

(Criterio Aprueba/No Aprueba)

| Materia de Calificación | Criterios especificados |  | Solicitudes |  |  | Explicaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | en las IPS |  | 1 | 2 | etc. |  |
| Experiencia General |  |  |  |  |  |  |
| - Facturación Anual - IPS 4.3(a): Volumen de facturación anual | * Como contratista principal en los últimos años. * Volumen de facturación anual mínimo equivalente a US$ . | Monto US$ |  |  |  |  |
| Experiencia Exitosa en Proyectos - IPS 4.3(b): Experiencia exitosa en proyectos de similar naturaleza y complejidad | * Como contratista principal en los últimos años. * La experiencia incluye la ejecución de * Coeficiente de producción anual para la actividad clave de construcción (si es el caso)____________ * Experiencia en proyectos en el país indicado y en países similares (si es el caso)______ * Número de proyectos requeridos __________ | Número |  |  |  |  |
| Capacidad del Personal |  |  |  |  |  |  |
| - IPS 4.4: Experiencia del candidato preferencial y alternativo para la gestión clave y cargos de especialistas | * Puesto 1: - Número de años de experiencia requeridos - Número de años de experiencia en proyectos similares requeridos etc. | Años Años |  |  |  |  |
|  | * Puesto 2: - Número de años de experiencia requeridos - Número de años de experiencia en proyectos similares requeridos etc. | Años Años |  |  |  |  |
| Capacidad de los Equipos |  |  |  |  |  |  |
| - IPS 4.5: Posesión o capacidad de alquilar o arrendar el equipo necesario para la ejecución de las obras | Tipo, características, número mínimo y disponibilidad del equipo clave requerido Número Tipo Mínimo 1 2 etc. | Número Número |  |  |  |  |

Tabla 4. Resumen de Evaluación de Precalificación

(Criterio Aprueba/Desaprueba)

(Continuación)

| Materia de Calificación | Criterios especificados |  | Solicitudes |  |  | Explicaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | en las IPS |  | 1 | 2 |  | en las IPS |
| Situación Financiera |  |  |  |  |  |  |
| - IPS 4.6 Capacidad de flujo de efectivo | * Flujo de efectivo para la construcción por un periodo de meses. * Monto mínimo requerido: US$ | Monto US$ |  |  |  |  |
| - IPS 4.7 Solidez de la situación financiera | Estados financieros sólidos por los últimos años | Aprueba/Desaprueba |  |  |  |  |
| Antecedentes de Litigios |  |  |  |  |  |  |
| - IPS 4.8 Antecedentes de litigios o arbitraje | Información exacta sobre cualquier litigio o arbitraje resultante de contratos o todavía en ejecución durante los últimos años | Aprueba/Desaprueba |  |  |  |  |
| Subcontratistas |  |  |  |  |  |  |
| - IPS 4.2 Subcontratistas especialistas (si los hubiere) | Insumos altamente especializados requeridos (esenciales para la ejecución del contrato): _____________________ | Aprueba/Desaprueba |  |  |  |  |

1.  Si el solicitante no cumple con algún criterio específico o ha sido aprobado aceptándosele una desviación menor (IPS 4.1), las razones deberán ser claramente explicadas en la columna “Explicación” o en un anexo aparte, como sea necesario.

Tabla 5.  Resultados de la Precalificación

| 1. Solicitantes precalificados i) ii) iii) etc. |  |
| --- | --- |
| - Solicitantes rechazados Nombre del solicitante i) ii) iii) etc. | Razones de rechazo |

#### Anexo I-1. Lista de Comprobación del Resumen de Evaluación de Precalificación

1.	Adjuntar los datos de identificación y del proceso de precalificación (Tablas 1, 2).

2.	Proporcionar una lista de Solicitantes incluyendo su lugar de constitución y registro, así como la fecha de entrega de sus solicitudes (las tres primeras columnas de la Tabla 3).

3.	Proporcionar detalles sobre la eliminación de solicitudes durante la examinación preliminar (Tabla 3). Se debe prestar atención especial a los asuntos relacionados con los requisitos que conciernen a la elegibilidad y a los requerimientos de las asociaciones.

4.	Adjuntar copias de todas las cartas a los Solicitantes pidiendo clarificación o subsanación de la información. Proporcionar copia de sus respuestas.

5.	Proporcionar explicaciones de una nota “Desaprueba” de un Solicitante para cualquiera de los criterios especificados (Tabla 4). Si es necesario, incluir separadamente un documento adjunto con las explicaciones.

6.	Proporcionar razones detalladas para el rechazo de un Solicitante (Tabla 5).

Anexo II

Formatos Modelo del Informe de Evaluación de Propuestas

Informe de Evaluación de Propuestas y Recomendación para la Adjudicación del Contrato

Nombre del Proyecto:

Préstamo Nro.:

Nombre del Contrato:

Número de Identificación:

Fecha de Entrega al JBIC:

Solicitud de Revisión y Aprobación del JBIC

Si el contrato estuviera sujeto a revisión previa, se deberá adjuntar al informe de evaluación, una carta de Solicitud de Revisión y Aprobación del JBIC, en concordancia con el formato especificado en el Contrato de Préstamo en referencia (si lo hubiera) del ministerio, departamento o agencia del Prestatario, responsable de las comunicaciones con el JBIC. En la carta se deberá hacer hincapié en las conclusiones y deberá brindarse información adicional que pueda facilitar la revisión por parte del JBIC. Asimismo, se deberá hacer referencia a cualquier tema no resuelto o que genere potenciales controversias. La carta deberá enviarse al funcionario responsable del JBIC, según se especifique en el Contrato de Préstamo.

MODELO DE TABLA DE CONTENIDO

RESUMEN

1. INTRODUCCIÓN

- 1.1   Comité de Evaluación e Identificación de Propuestas

- 1.2   Proceso de Licitación

- 1.3   Entrega y Apertura de Ofertas

2. ANÁLISIS PRELIMINAR DE PROPUESTAS

  - 2.1   Documentos de Licitación

  - 2.2   Verificación

2.2.1 Firma Autorizada

2.2.2 Poder para la Persona Autorizada

2.2.3 Acuerdos con sociedades (joint ventures)

2.2.4 Información de Calificación

  - 2.3 Elegibilidad

  - 2.4 Garantía de Seriedad

  - 2.5 Integridad de la Propuesta

3. DETERMINACIÓN DE CUMPLIMIENTO SUSTANCIAL DE LA

PROPUESTA CON LOS REQUISITOS

3.1 Cumple sustancialmente con Condiciones y Términos Comerciales

3.1.1 Firma autorizada de los Formatos de Propuesta y Listas de Precio

3.1.2 Elegibilidad

3.1.3 Garantía de Seriedad

3.1.4 Validez de la Oferta

3.1.5 Tiempo de Ejecución

3.1.6 Condicionalidad

3.1.7 Fórmula de Ajuste de Precios

3.1.8 Otros

3.2 Cumplimiento Sustancial de la Propuesta a Requerimientos Técnicos

3.2.1 Alcance de la Obra

3.2.2 Cotización de los ítems del Paquete

3.2.3 Requerimientos Técnicos

3.2.4 Planes y Programas de Ejecución, de Aspectos Técnicos y de Servicio

[Ejemplo para Obras Civiles]

  - a) Cronograma de Construcción y Secuencia de las Actividades de Construcción

  - b) Método de Construcción (Organización de la Obra, Personal de Campo Clave, Instalaciones para la Construcción)

  - c) Sistema de Control de Calidad

  - d) Mano de Obra y Materiales (Subcontrataciones, Flujo de Caja)

  - e) Medidas de Seguridad

  - f) Variaciones Mínimas

3.2.5 Ofertas Alternativas

3.2.6 Variaciones Menores

4. ANÁLISIS DETALLADO DE LAS PROPUESTAS

4.1 Corrección de Errores

4.2 Correcciones de Sumas Provisionales

4.3 Modificaciones y Descuentos

4.4 Conversión Monetaria

4.5 Adiciones y Análisis de Precios

4.5.1 Adiciones

a) Análisis de Precios

b) Ítems faltantes en la Planilla de Cantidades

4.5.2 Análisis de Precios: Análisis de Precios Desbalanceados

4.6 Costeo de Variaciones

4.6.1 Declaración Expresa de los Postores

4.6.2 Términos de Pago

4.6.3 Tiempo de Ejecución

4.7 Ajustes

5. DETERMINACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO

5.1 Descuentos Cruzados

  - 5.2 Calificación

  - 5.3 Propuestas Alternativas

  - 5.4 Propuesta de Adjudicación

6. CONCLUSIONES

APÉNDICES

Tabla 1   Identificación

Tabla 2   Proceso de Licitación

Tabla 3  Entrega y Apertura de Ofertas

Tabla 4  Precios de la Propuesta (Lectura)

Tabla 5  Examinación Preliminar

Tabla 6  Correcciones y Descuentos Incondicionales

Tabla 7  Tasas de Cambio

Tabla 8  Conversión Monetaria

Tabla 9  Adiciones, Ajustes y Costeo de Variaciones

Tabla 10  Propuesta de Adjudicación del Contrato

FORMULARIOS MODELO

Tabla 1. Identificación

| 1.1 Nombre del prestatario |  |
| --- | --- |
| 1.2 Número del Contrato de Préstamo |  |
| 1.3 Fecha de Efectividad del Contrato de Préstamo |  |
| 1.4 Fecha de Cierre de Entrega de Propuestas (a) Original (b) Revisada |  |
| 1.5 Nombre del proyecto |  |
| 1.6 Organismo Ejecutor u cualquier otro organismo responsable por la adjudicación o contratación) (a) Nombre (b) Dirección |  |
| 1.7 Número de Contrato (Nro. De Identificación) |  |
| 1.8 Tipo de Contrato | Suma Alzada Precio Unitario Otro |
| 1.9 Descripción del Contrato |  |
| 1.10 Método de Adquisición (Marcar uno) | LPI LIL otro |
| 1.11 Contrato de precio fijo | Sí No |
| 1.12 Co-financiamiento del Contrato, si lo hubiera: a) Nombre de la Agencia b) Porcentaje financiado por la Agencia |  |
| 1.13 Procedimientos de la Licitación | Etapa Única: Un Sobre Etapa Única: Dos Sobres Dos Etapas |

Tabla 2. Proceso de la Licitación

| 2.1 Invitación a la Licitación (a) Fecha de la primera publicación (b) Última Actualización (c) Nombre del Diario (d) Fecha de la copia enviada al JBIC |  |
| --- | --- |
| 2.2 Precalificación (si se requiere) (a) Cantidad de compañías precalificadas (b) Fecha de aprobación del resultado de la evaluación por parte del JBIC8 |  |
| 2.3 Documento de Licitación - Título, fecha de publicación - Fecha de aprobación del resultado de evaluación por parte del JBIC, si fuese necesario - Fecha de publicación para los postores |  |
| 2.4 Número de firmas a quienes se les entregó documentos |  |
| 2.5 Modificaciones en los documentos (si las hubiera) - Listar todas las fechas de publicación - Fechas de la aprobación por parte del JBIC | 1. 2. 3. 1. 2. 3. |
| 2.6 Fecha de la conferencia previa a la licitación (si la hubiera) |  |

Tabla 3. Entrega y Apertura de Ofertas

| 3.1 Fecha Límite de Entrega de Propuestas - Fecha y hora original - Extensiones, si las hubiera |  |
| --- | --- |
| 3.2 Fecha de Apertura de Ofertas, Hora |  |
| 3.3 Registro de la fecha de Apertura DE Ofertas, fecha de envío al JBIC |  |
| 3.4 Número de Propuestas presentadas |  |
| 3.5 Periodo de validez de la Oferta (días o semanas) - Especificado originalmente - Extensiones, si las hubiera |  |

Nota: En los contratos bajo el sistema de licitación de Etapa Única: Dos Sobres y de Dos Etapas, se requerirá llenar información por cada etapa.

Tabla 4. Precios de la Propuesta (según su lectura)

| Identificación del Postor |  |  | Lectura del Precio(s) de la Propuesta |  | Monto de la Garantía de Seriedad | Modificaciones u Observaciones1 | Nombre del Representante | Firma |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre del postor | Ciudad / Estado o Provincia | País | Tipo(s) de Moneda(s) | Monto(s) |  |  |  |  |
| (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | (g) | (h) | (i) |
| Etc. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tabla 5. Examinación Preliminar

| Postor | Verificación1 | Elegibilidad | Garantía de Seriedad | Integridad de la Propuesta | Cumple Sustancialmente con los requisitos | Aceptación para Análisis Detallado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | (g) |
| Etc. |  |  |  |  |  |  |

Nota: Nota: A fin de conocer los encabezados con detalle, véase la Sección III, párrafo 2. Se podrán agregar columnas adicionales, por ejemplo para cumplimiento de condiciones técnicas. Véase el ejemplo en el Anexo IIIII-2.

Tabla 6. Correcciones y Descuentos Incondicionales

| Postor | Precio (s) de la Lectura de la Propuesta |  | Correcciones |  | Precio(s) de Propuesta Corregido(s) | Descuentos Incondicionales |  | Precio(s) de Propuesta Corregidos/Descontados |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tipo(s) de Moneda(s) | Monto(s) | Errores Computacionales | Sumas Provisionales |  | Porcentaje | Monto(s) |  |
| (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f)=(c)+(d)-(e) | (g) | (h) | (i)=(f)-(h) |
| Etc. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Nota: Solamente las propuestas que han sido aceptadas para examinación preliminar (Tabla 5, columna g) serán incluidas en ésta y las tablas subsiguientes. Columnas a, b y c, provienen de la Tabla 4 (columnas a, d y e respectivamente).

Tabla 7. Tasas de Cambio

Tipo de Moneda utilizada para la Evaluación de la Propuesta:

Fecha Efectiva de Tasa de Cambio:

Autoridad o Publicación Especificada para la Tasa de Cambio:

Nota: Adjuntar copia de las tasas de cambio proporcionadas por la autoridad o publicación especificada.

Tabla 8. Conversión Monetaria

Especificar el Tipo de Moneda de la Evaluación:

| Postor | Tipo(s) de Moneda(s) de la Propuesta | Precios de Propuesta Corregidos/Descontados | Tasa(s) de Cambio Aplicable(s) | Moneda de Evaluación |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Precio(s) de la Propuesta | Precio Total de la Propuesta |
| (a) | (b) | (c) | (d) | (e)=(c)x(d) | (f) |
| Etc. |  |  |  |  |  |

Tabla 9. Adiciones, Ajustes y Costeo de Variaciones

Especificar la Moneda de la Evaluación:

| Postor | Precio de Propuesta Corregido o Descontado | Adiciones | Costeo de Variaciones2 | Ajustes2 | Precio Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) = (b)+(c)+(d)+(e) |
| Etc. |  |  |  |  |  |

Tabla 10. Propuesta de Adjudicación del Contrato

| 1. Postor evaluado como el más bajo que cumple con los requisitos (propuesto para la adjudicación del contrato). (a) Nombre (b) Dirección |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2. Si la propuesta es de una sociedad (joint venture), indicar todos los socios, nacionalidades y su participación estimada en el contrato. |  |  |
| 3. País(es) principal(es) de origen de los bienes y materiales. |  |  |
| 4. Fecha estimada (mes, año) de la suscripción del contrato. |  |  |
| 5. Entrega estimada en el lugar del proyecto / plazo de ejecución. |  |  |
|  | Tipo(s) de Moneda | Monto |
| 6. Precios de la Propuesta (lectura) |  |  |
| 7. Corrección de Errores |  |  |
| 8. Descuentos |  |  |
| 9. Otros Ajustes |  |  |
| 10. Propuesta de Adjudicación |  |  |
| 11. Clase de Desembolso |  |  |

Anexo II-1. Lista de Comprobación de Apertura de Ofertas

(Para ser llenado por propuesta mientras se realiza la lectura)

Referencia del Contrato:

Fecha de Apertura de Ofertas: Hora:

Nombre del Postor:

(a) ¿El sobre exterior de la propuesta se encuentra cerrado?

(b) ¿El formato de propuesta ha sido llenado y firmado?

(c) Fecha de expiración de la Propuesta:

(d) ¿Se ha incluido para la firma la autorización documentaria?

(e) Monto de la Garantía de Seriedad (si se requiere): (especificar tipo de moneda)

(f) Describir cualquier “Retiro” o “Modificación” presentado:

(g) Describir toda propuesta alternativa presentada:

(h) Describir todo descuento o modificación ofrecidos:

(i) Observaciones adicionales:9

(j) Nombre del postor o representante que se encuentre presente:

(k) Precio Total de la Propuesta: (indicar tipo de moneda y montos o porcentajes)10

Firma del Representante responsable:                         Fecha:

Anexo II-2. Examinación Preliminar

| Postor | Verificación | Elegibilidad | Garantía de seriedad | Integridad de la Propuesta | Cumple Sustancialmente con los Requisitos | Aceptación para Análisis Detallado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Postor A | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Postor B | No | Sí | Sí | Sí | Sí | No |
| Postor C | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Postor D | Sí | Sí | No | No | Sí | No |
| Postor E | Sí | No | No | Sí | Sí | No |
| Postor F | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Postor G | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Postor H | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |

Anexo II-3. Lista de Comprobación del Resumen de la

Evaluación de Propuestas

1. Adjuntar el Acta o Registro de Apertura de Ofertas, si ésta no se hubiera presentado previamente (Sección III. Párrafo 1, 2).

2. Explicar cualquier inconsistencia entre los precios y sus modificaciones en la lectura de la Apertura de Ofertas (e indicada en el acta) y presentada en la Tabla 4.

3. Proporcionar detalles de la eliminación de propuestas durante la examinación preliminar (Tabla 5). Copiar las páginas seleccionadas de las propuestas, como convenga, a fin de mostrar ejemplos de características cuestionables.

4. Si hubiera diferencias en los montos provisionales de la Tabla 6, explicarlas debidamente. Explicar cualquier corrección sustancial por errores computacionales que pudieran afectar la clasificación de los postores.

5. Proporcionar las copias de las tasas de cambio requeridas en la Tabla 7 y utilizadas en las Tabla 8.

6. Las adiciones, ajustes y costeo de variaciones en la Tabla 9 requieren explicaciones detalladas, si afectan la clasificación de los postores.

7. Explicar cualquier descuento cruzado (Sección III, párrafo 5.1) que no haya sido leído y registrado durante la apertura de ofertas. Adicionalmente, adjuntar copias de cualquier informe de evaluación para los otros contratos relacionados adjudicados al mismo postor.

8. Proporcionar en forma detallada las razones por las cuales se rechaza adjudicar un contrato a otro postor que no sea el evaluado como el más bajo (Sección III, párrafo 5.2).

9. Si se aceptara una propuesta alternativa, proporcionar en forma detallada las razones de su aceptación, abordando temas de implicación de entrega oportuna, ejecución y costos (Sección III, párrafo 5.3).

10. En un anexo a la Tabla 10 se deberá explicar los ajustes de los precios proporcionados en la línea 10, “ajustes”. Explicar todos los cambios que afecten la propuesta y las condiciones del contrato.

11. Adjuntar copias de toda la correspondencia a postores solicitando aclaraciones. Proporcionar asimismo, las copias de sus repuestas.

12. Presentar la evaluación de propuesta con un informe de evaluación separado del consultor, si se ha designado alguno para tal efecto.

13. Asegurar que el informe de evaluación de propuesta haya sido corroborado, compaginado, y completado e incluya una carta de Solicitud de Revisión y Aprobación del JBIC. El JBIC sólo revisará informes que hayan sido enviados por las autoridades competentes.

14. Enviar los documentos por correo o por cualquier otro medio rápido.

Los Documentos Modelo para la Selección de Consultores se encuentran a disposición para la contratación de Consultores bajo Préstamos de AOD del JBIC.

2	 Véase Normas para Adquisiciones, Sección 5.02. El registro se enviará inmediatamente a JBIC luego de la apertura de ofertas.

3 Se refiere a trabajos imprevistos. Para mayor detalle, véase MDL (Obras civiles)

4	 Una propuesta "desbalanceada” o cuyos gastos se concentren al inicio del periodo, es una propuesta en la cual algunos precios son relativamente más elevados y otros más bajos con relación a la estimación del Ingeniero de los costos de obras a ejecutarse. El desbanlance podría ser producto de un malentendido por parte del postor. Sin embargo, por lo general es originado por el intento del licitante de incrementar su flujo de fondos durante el periodo inicial del contrato o, con el fin de incrementar las ganancias mediante la inflación de los precios unitarios de ítems que cree se utilizarán más de lo programado.

5 Esta restricción se originará durante la precalificación.

6 En el DMP, se encontrará información útil para las evaluaciones de poscalificación.

7 Si los fondos para el préstamo ya hubieran sido desembolsados, estos serán devueltos. Refiérase a los Normas para Adquisiciones, Sección 1.05

8 Citar la fecha de modificación y el documento de Aprobación del JBIC

1 Describir cualquier modificación realizada sobre la lectura de la propuesta, tales como los descuentos ofrecidos, retiros y propuestas alternativas. Asimismo, indicar si faltan documentos importantes, como la garantía de seriedad u otros. También refiérase a la Sección III, párrafo 1.

Si el descuento se ofrece como un porcentaje, por lo general la columna h será el producto de las cantidades en las columnas f  y g. (Refiérase a la Sección III, párrafo 4-3). Si el descuento se proporciona como un monto determinado, irá directamente a la columna h. Un incremento de precio es un descuento negativo.

Las correcciones en la columna d pueden ser positivas o negativas.

La columna b proviene de la Tabla 8, columna f.

Cada inserción efectuada en las columnas c, d o e, deberá ir con su correspondiente pie de página o deberá ser explicada en detalle, incluyendo los cálculos respectivos. Refiérase al párrafo 4-5), 4-6) y 4-7) respectivamente, de la Sección III.

De la Tabla 6, columnas b y c.

De la Tabla 6, columna d.

De la Tabla 6, columna h. Incluir todo descuento cruzado. (Véase Sección III, párrafo 5-1).

Todos los ajustes deberán ser explicados en detalle.

Suma de precios en los ítems 7-10.

Del Contrato de Préstamo.

9 Hacer la lectura y registrar los números de modelo de los equipos.

10 Si la propuesta es de paquetes de contratos, se deberá efectuar lectura del precio de cada lote o ítem.

Falta acuerdo de sociedad (joint venture).

La garantía de seriedad no se ha emitido en moneda de libre convertibilidad.

No incluye los costos para la disposición necesaria de residuos peligrosos encontrados en el sitio.

No se ha cumplido con el periodo requerido de validez de garantía (8 semanas en lugar de 12 semanas).